# Penambahan Fitur Commission Tracker ke SecureProfit Hub

### Studi Kelayakan, Pro/Kontra, dan Daftar Perubahan Aplikasi

Dokumen keputusan untuk manajemen. Disusun agar bisa dipakai menjawab pihak yang meminta fitur ini. Status: belum dikerjakan — masih tahap kajian.

## 1. Ringkasan Eksekutif

Saat ini perhitungan komisi sales dilakukan manual di file Excel (ITSEC Commission Tracker), per kuartal, dengan sumber data export dari PSOhub. Permintaannya: memindahkan proses ini menjadi fitur otomatis di dalam SecureProfit Hub.

Kesimpulan: LAYAK. Sekitar 80% datanya (invoice + margin) sudah tersedia di aplikasi dan bisa dihitung otomatis. Pekerjaan utamanya bukan di rumus uang, melainkan menambah lapisan atribusi komisi (siapa dapat kredit berapa) plus konfigurasi rate dan halaman UI.

Arah yang sudah disepakati: komisi dihitung otomatis dari data SecureProfit Hub (memakai margin aktual aplikasi), bukan dari impor file PSOhub.

## 2. Apa yang Diminta (ringkas isi spreadsheet)

Spreadsheet adalah Sales Commission Tracker kuartalan dengan 7 sheet: Instructions, Config, Raw Data, Commission Data — Sales, Commission Data — Presales, Summary, dan Commission Slip.

Logika intinya:

- Basis komisi = margin (laba kotor), bukan revenue. Basis Komisi = Revenue Net × Applied Margin.

- Aturan margin: untuk proyek berstatus tepat “Closed” → pakai margin paling konservatif (MIN(estimasi, final)); status lain → pakai margin estimasi saja.

- Rate komisi:

  - Sales PIC: 5% (flat per kuartal)

  - Umbrella Contract: PIC pool 2,5% + PM 2,5%

  - Sales Manager: 0,7%

  - Sales Director: 0,3%

  - Presales: 3,5%

  - Referral pool: 1% dari margin (dipotong dari net PIC)

- Share-based: sampai 3 PIC per deal dengan pembagian persentase (total 100%); Manager/Director hanya dapat override jika bukan PIC di deal tersebut; referral dialokasikan proporsional terhadap share PIC.

- Output: Summary total per orang lintas semua peran, dan Commission Slip (slip rincian) per orang.

## 3. Keuntungan (PRO) Memindahkan ke Aplikasi

- Hilangkan kerja manual & risiko human error. Tidak ada lagi copy-paste export tiap kuartal, salah tarik rumus, atau file rusak.

- Satu sumber kebenaran (single source of truth). Komisi memakai data invoice & margin yang sama dengan dashboard Finance/Management — tidak ada lagi rekonsiliasi “Excel vs sistem”.

- Margin lebih kuat & bisa dipertanggungjawabkan. Aplikasi menghitung margin dari biaya aktual (timesheet + expense yang sudah di-approve), bukan sekadar estimasi deal sheet.

- Otomatis per kuartal + slip instan. Periode, summary, dan slip per orang bisa di-generate dan di-export (PDF/XLSX) memakai engine export yang sudah ada di aplikasi.

- Kerahasiaan jauh lebih terjaga. Data komisi bersifat CONFIDENTIAL. Di aplikasi bisa dibatasi per peran (mis. hanya Management/Finance + slip pribadi masing-masing), jauh lebih aman daripada file Excel yang beredar.

- Jejak audit otomatis. Setiap perubahan tercatat (siapa, kapan, apa).

- Skalabel. Menambah orang baru / mengubah peran cukup lewat master data, bukan mengedit rumus di banyak sel.

## 4. Risiko & Kekurangan (KONTRA)

- Angka komisi bisa berbeda dari sheet PSOhub lama. Aplikasi pakai margin aktual, PSOhub pakai margin estimasi/deal sheet. Untuk proyek yang masih berjalan, selisihnya bisa terasa; untuk proyek yang sudah Closed cenderung mendekati. Perlu sosialisasi sebelum dipakai resmi.

- WHT (pajak potongan) belum dilacak aplikasi. Di spreadsheet, “Revenue Net = Gross − WHT”. Aplikasi belum menyimpan WHT per invoice — perlu diabaikan, didekati, atau ditambah field kecil.

- “Service Type” belum sedetail spreadsheet. Aplikasi mengelompokkan lewat Business Unit (Pentest/GRC/Threat Hunting), sedangkan spreadsheet memakai kategori lebih rinci (Pentest/Governance/Solution/MSS/Forensic). Perlu pemetaan atau penambahan kategori.

- Ini fitur besar, bukan tweak kecil. Butuh waktu pengembangan, pengujian, dan pengisian data master (menentukan siapa Manager/Director/Presales, menandai proyek Umbrella, menetapkan share PIC).

- Bergantung pada kedisiplinan data. Jika timesheet/expense tidak rutin diinput, margin aktual (dan otomatis komisinya) menjadi tidak akurat.

- Perlu keputusan kebijakan dulu. Misalnya: komisi dihitung saat invoice INVOICED atau saat PAID (cash-in)? Ini memengaruhi hasil.

## 5. Yang Harus Diubah/Ditambah di Aplikasi

### A. Data (model baru / perubahan)

- Atribusi sales multi-PIC + share% per proyek/invoice. Saat ini satu proyek hanya punya satu sales (salesId), tanpa pembagian persen. (perubahan paling penting)

- Peran/penanda baru: Presales, Sales Manager, Sales Director, plus assignment Presales per deal (sampai 3 + share).

- Penanda “Umbrella Contract” pada proyek + mekanisme komisi PM 2,5%.

- Referral (nama + persentase) per deal.

- Tabel konfigurasi rate komisi yang bisa diedit (berlaku per kuartal / per tanggal efektif).

- (Opsional) field WHT per invoice; penghalusan kategori Service Type.

### B. Logika perhitungan

- Engine komisi deterministik yang meniru rumus Excel 1:1: applied margin (aturan konservatif), basis komisi, alokasi share PIC, pemotongan referral, override Manager/Director, komisi Presales.

- Penentuan periode kuartal & tanggal payout.

### C. Tampilan (halaman baru)

- Halaman Commission: konfigurasi rate, assign kredit per invoice/kuartal, Summary per orang, Slip per orang, dan export XLSX/PDF.

### D. Akses & keamanan

- Pembatasan akses ketat (CONFIDENTIAL): siapa boleh melihat komisi siapa — kemungkinan hanya Management/Finance, ditambah setiap orang boleh melihat slip pribadinya sendiri.

### E. Proses & data master

- Pengisian data master: daftar Presales/Manager/Director, penandaan proyek Umbrella, dan penetapan share PIC (termasuk untuk data historis bila ingin di-backfill).

## 6. Yang Perlu Disampaikan ke Pihak Peminta

- Hasil komisi akan memakai margin aktual aplikasi, sehingga bisa berbeda dari file Excel lama (terutama proyek berjalan). Perlu kesepakatan bahwa ini menjadi acuan baru.

- Akurasi komisi bergantung pada kelengkapan data (timesheet, expense, penetapan PIC & share). Disiplin input wajib.

- Ada keputusan kebijakan yang harus difinalisasi sebelum mulai (lihat bagian 8).

## 7. Pendekatan Bertahap (rekomendasi pelaksanaan)

- Fase 1 — Mesin perhitungan: model data + engine komisi yang meniru rumus Excel, divalidasi terhadap file contoh agar angkanya cocok.

- Fase 2 — Tampilan: halaman konfigurasi rate, assign kredit, Summary, Slip, dan export.

- Fase 3 — Keamanan & data: pembatasan akses, audit, dan pengisian/backfill data historis.

## 8. Keputusan yang Perlu Diambil Sebelum Mulai

- Basis pengakuan komisi: saat invoice INVOICED atau saat PAID (cash-in)?

- Perlakuan WHT: abaikan, dekati, atau lacak resmi per invoice?

- Sumber margin proyek berjalan: terima margin aktual aplikasi apa adanya, atau izinkan override manual per deal?

- Cakupan akses: siapa saja yang boleh melihat data komisi (selain slip pribadi)?

- Data master: siapa yang ditetapkan sebagai Sales Manager, Sales Director, dan Presales; proyek mana yang berstatus Umbrella Contract.

- Backfill historis: apakah perlu menghitung ulang kuartal-kuartal sebelumnya, atau mulai dari kuartal berjalan saja?

## 9. Rekomendasi

Lanjutkan, dengan pelaksanaan bertahap. Fondasi finansial aplikasi sudah matang dan cocok; nilai tambahnya tinggi (otomatisasi, akurasi, kerahasiaan, audit). Yang dibutuhkan sebelum eksekusi hanyalah finalisasi keputusan kebijakan di bagian 8 dan kesiapan data master. Setelah itu, fitur ini dapat dibangun tanpa mengganggu modul yang sudah berjalan.