# Gap Analysis: SecureProfit Hub vs Standard PSO Process

Dokumen Internal — Untuk Informasi Manajemen

# Ringkasan Eksekutif

SecureProfit Hub saat ini mencakup sekitar 60% dari standar proses Professional Services Operations (PSO) 4-fase. Kekuatan utama berada pada Fase II (Project Initialization) dan Fase III (Execution & Effort Tracking). Gap terbesar berada pada Fase I (Lead Lifecycle / CRM) dan Fase IV (Billing & ERP Integration).

# Fase I — Lead Lifecycle & Commercial Design

Fase ini menangani onboarding klien eksternal sebelum project dibuat di sistem inti.

| Step | Status | Implementasi Saat Ini | Gap |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead / Inquiry Capture | Tidak ada | Sales langsung create Project status DRAFT | Tidak ada entity Lead/Opportunity. CRM funnel hilang. |
| CRM Qualification | Tidak ada | — | Tidak ada penilaian fit/budget sebelum project dibuat |
| Services Scoping & Estimate | Sebagian | DraftCompletionCard: PM isi description/dates/revenue/mandays/cost | Tidak terstruktur sebagai scoping engine — tidak ada break-down per phase/role/duration |
| Commercial Model & Proposal | Sebagian | Field contractValue + contractValueIncludesVat | Tidak ada klasifikasi T&M / Fixed Fee / Retainer / Milestone eksplisit. Tidak ada generator proposal/quote document. |
| Internal Approval (high-risk) | Tidak ada | Sales/PM bisa langsung set contractValue | Tidak ada threshold approval untuk discount/margin rendah |
| Client Acceptance / Contract Signing | Sebagian | Document upload tipe CONTRACT (base64) | Tidak ada formal signing workflow (e-sign, signed-at timestamp, version tracking) |
| Sales-to-Delivery Handoff | Sebagian | Transisi DRAFT→OBSERVATION (Sales→PM) | Implicit, tidak ada meeting checklist / handoff document |

Kesimpulan: Gap besar. App lompat dari "ada lead" langsung ke "project ada di sistem". Cocok kalau lead-management dipakai tool eksternal (HubSpot/Pipedrive). Kalau mau end-to-end, butuh modul CRM/Sales Pipeline.

# Fase II — Project Initialization & Resource Capacity

Fase ini menangani inisialisasi project setelah kontrak finalized.

| Step | Status | Implementasi Saat Ini | Gap |
| --- | --- | --- | --- |
| Create Project Shell | Ada | Project entity dengan lifecycle DRAFT→OBSERVATION→ACTIVE→… | — |
| Governance Setup | Sebagian | PM assignment + Principal supervisors | Tidak ada penjadwalan review cadence (weekly/bi-weekly governance meetings) |
| Resource Planning Engine | Ada | ProjectResource + halaman /resource-planning + Propose workflow (Principal) | — |
| Capacity Confirmed Gateway | Sebagian | Color-coding cell ≥6 destructive di Resource Planning | Hanya visual warning, BUKAN gateway formal. Tidak ada loop ke Re-plan/Negotiate |
| Project Kickoff | Tidak ada | — | Tidak ada formal kickoff milestone (baseline criteria, communication channels, acceptance parameters) |

Kesimpulan: Cukup kuat. Resource Planning adalah fitur unggulan. Gap utama: capacity check bersifat advisory bukan blocking, dan tidak ada formal kickoff event.

# Fase III — Execution, Change Control & Effort Tracking

Fase ini menangani delivery harian dan mekanisme feedback operasional.

| Step | Status | Implementasi Saat Ini | Gap |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Delivery Execution | Ada | Task management + Gantt timeline + WBS + Dependencies | — |
| Scope/Commercial Change Control | Tidak ada | MGMT bisa edit contractValue/scope kapan saja | Tidak ada change request workflow — perubahan scope tidak punya audit, approval, atau re-estimate loop |
| Time Capture (billable + non-billable) | Ada | Timesheet + Task.billable flag | — |
| Expense Capture | Ada | ProjectExpense + category | — |
| PM/Lead Approval Flow | Ada | Timesheet & Expense approval workflow | — |
| Correction Cycle | Sebagian | REJECTED status ada, tapi alur edit-resubmit tidak tegas | Tidak ada notifikasi otomatis ke pengaju kalau timesheet/expense ditolak |

Kesimpulan: Paling matang. Gap signifikan hanya pada Change Control workflow — saat ini perubahan scope dilakukan ad-hoc tanpa formal approval atau re-estimate.

# Fase IV — Billing, Financial Posting & Closure

Fase ini menerjemahkan delivery milestone menjadi pencatatan akuntansi.

| Step | Status | Implementasi Saat Ini | Gap |
| --- | --- | --- | --- |
| Billing Preparation (WIP, margin) | Sebagian | actualCost, actualProfit, marginPct, financials endpoint | WIP belum eksplisit sebagai konsep (biaya sudah keluar tapi belum invoiced) |
| Draft Invoice Generation | Sebagian | BillingMilestone (manual entry % + DPP/VAT split + invoice #) | Tidak ada generator invoice PDF. Cuma input nomor invoice manual. |
| Invoice Review Control | Tidak ada | Status INVOICED langsung valid | Tidak ada review approval sebelum invoice go-live |
| PO Balance Tracking | Tidak ada | — | Tidak ada entity PO (Purchase Order). Compliance issue untuk klien enterprise. |
| ERP Post Sync (Xero/Accurate) | Tidak ada | — | Tidak ada integrasi accounting. Data finance harus rekap manual. |
| Project Closure Evaluation | Sebagian | Status COMPLETE/CLOSED + ADMIN_PROJECT inbox closing doc | Tidak ada formal post-mortem (performance log, client feedback, lesson learned) |

Kesimpulan: Gap moderat-besar. Billing process terlalu manual, tidak ada PO tracking, tidak ada ERP sync.

# Ringkasan Strategis

## Kekuatan App Saat Ini (Fase II–III)

Resource Planning + Principal-Propose workflow

WBS Gantt + Task management dengan dependencies

Timesheet & Expense approval lifecycle

Billing Milestone dengan VAT split + VAT Recap report

Role-based access control yang granular (8+ role)

## Gap Prioritas

### Priority 1 — Quick Wins (low risk, high value)

Project Kickoff Milestone — tambah status KICKOFF + checklist baseline (communication channel, acceptance criteria)

Auto-notify rejection untuk timesheet/expense (email atau notifikasi in-app)

Invoice Review approval — tambah status INVOICE_DRAFT → review Finance → INVOICED

### Priority 2 — Major Modules (butuh schema baru)

Change Control workflow — entity ChangeRequest dengan estimasi impact + approval → update contractValue

Contract Type classification — enum: T&M / Fixed Fee / Retainer / Milestone — untuk billing rules berbeda

PO Tracking — entity PurchaseOrder per project dengan balance vs invoice

### Priority 3 — Strategic (butuh integrasi/architecture)

CRM/Lead module (Fase I lengkap) — atau integrasi ke HubSpot/Pipedrive

ERP integration (Xero/Accurate/Jurnal) — push invoice + pull payment status

Invoice PDF generator — auto-generate dari BillingMilestone

Project closure evaluation — capture lesson learned + client feedback survey

# Penutup

App sudah lebih dari 60% match dengan standar PSO 4-fase. Yang hilang utamanya berada di:

Hulu (Lead → Proposal) — bisa diatasi pakai tool CRM eksternal kalau mau

Hilir (Invoice review → ERP sync) — gap accounting integration

Rekomendasi: mulai dari Priority 1 (quick wins) untuk meningkatkan maturity tanpa risiko besar, kemudian evaluasi Priority 2 berdasarkan kebutuhan klien enterprise (terutama PO Tracking dan Change Control).