SECUREPROFIT HUB

Rekomendasi Konsolidasi FSD

Structured Commercial Intake, Practice Routing, and Offering Management

Versi 1.0 — 30 Agustus 2026

Source baseline: 222c9cc

# Kontrol Dokumen

| Elemen | Keterangan |
| --- | --- |
| Produk | SecureProfit Hub |
| Dokumen | Rekomendasi Konsolidasi WRICEF Functional Specification |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal | 30 Agustus 2026 |
| Source baseline | 222c9cc |
| Audiens | Business Process Owner, Product Owner, Solution Architect, Developer, QA, dan Project Manager |

## Dokumen FSD yang Dinilai

| ID | Judul |
| --- | --- |
| SPH-FSD-E-DEMO-02 | Structured Products & Services Details at Lead Creation |
| SPH-FSD-E-DEMO-03 | Company-Originated Contact Dynamic Dropdown & Intake |
| SPH-FSD-E-DEMO-04 | Business Unit & Workstream Intake Routing |

## Tujuan

Dokumen ini menyatukan penilaian dan rekomendasi atas tiga FSD terkait proses Lead. Analisis membandingkan proposal dengan implementasi SecureProfit Hub saat ini, kemudian menyusun rancangan terpadu, urutan implementasi, estimasi, acceptance criteria, dan keputusan bisnis yang harus disetujui sebelum pengembangan.

Kesimpulan eksekutif: Ketiga proposal memiliki nilai bisnis yang kuat, tetapi belum siap dijadikan instruksi implementasi langsung. Ketiganya sebaiknya diperlakukan sebagai satu program besar dengan beberapa fase, bukan tiga enhancement kecil dalam satu sprint.

## Daftar Isi

- 1. Ringkasan Eksekutif

- 2. Kondisi Sistem Saat Ini

- 3. Penilaian FSD Structured Offerings

- 4. Penilaian FSD Client Contact

- 5. Penilaian FSD Business Unit Routing

- 6. Rancangan Target Terpadu

- 7. Alur Commercial Intake yang Direkomendasikan

- 8. Dampak Integrasi dan Konversi

- 9. Roadmap Implementasi

- 10. Estimasi dan Dependency

- 11. Acceptance Criteria Terpadu

- 12. Perbaikan Wajib pada FSD

- 13. Keputusan Bisnis Terbuka

- 14. Rekomendasi Akhir

# 1. Ringkasan Eksekutif

Tiga FSD membentuk satu kapabilitas end-to-end: Structured Commercial Intake and Presales Routing. Kapabilitas ini memastikan setiap Lead memiliki perusahaan, kontak, Business Unit, recipient Principal, product/service scope, dan nilai opportunity yang konsisten serta dapat diaudit.

| Area | Nilai bisnis | Kesiapan saat ini |
| --- | --- | --- |
| Client Contact | Mencegah salah asosiasi kontak dan kebocoran lintas perusahaan | Memerlukan model, migrasi, API, dan UI baru |
| Business Unit Routing | Mengarahkan Lead ke practice dan Principal yang tepat | Memerlukan model routing, security scope, queue, dan notification |
| Offering Catalog | Menstandarkan scope serta perhitungan nilai Lead | Memerlukan master catalog, line-item semantics, pricing, dan integrasi |

## Rekomendasi Utama

- Gabungkan ketiganya sebagai satu program pada tingkat governance dan architecture.

- Pisahkan implementasi menjadi fase yang memiliki dependency jelas.

- Jangan menjadikan field baru mandatory sebelum data master, migrasi, import, dan compatibility selesai.

- Enforce seluruh relasi, authorization, dan perhitungan di server; UI bukan security boundary.

- Pertahankan data legacy selama masa transisi dan lakukan backfill yang dapat diaudit.

- Perbarui Pipedrive, CSV import, dan lead conversion secara eksplisit.

# 2. Kondisi Sistem Saat Ini

| Area | Kondisi aktual |
| --- | --- |
| Lead | Belum memiliki businessUnitId, principal routing, human-readable lead number, clientContactId, atau offering lines |
| Client/Lead contact | Masih berupa contactPerson/email/phone dan contactName/contactEmail/contactPhone |
| BusinessUnit | Memiliki id/name/description/isActive, tetapi tidak memiliki stable business code atau Head of BU relation |
| Principal hierarchy | Relasi User-to-Principal, bukan BusinessUnit-to-Principal |
| Estimated value | Dimasukkan manual, bukan rollup offering server-side |
| Pipedrive | Mengimpor deal/person/organization menjadi field Lead dan Client yang flattened |
| CSV import | Belum mendukung BU, ClientContact, atau offering line items |
| Lead access | Sales melihat Lead sendiri; Management/Super Admin melihat semua; belum ada Principal BU queue |

Koreksi path: Ketiga FSD menyebut web/src/pages/Leads.tsx. Path aktual adalah artifacts/web/src/pages/leads/index.tsx; route API aktual berada di artifacts/api-server/src/routes/leads.ts.

# 3. Penilaian FSD Structured Offerings

## Kekuatan

- Mengurangi scope opportunity yang ambigu.

- Membantu Principal menilai kebutuhan delivery sebelum kontrak.

- Mendukung pemisahan consulting services dan product resale.

- Memungkinkan valuation rollup dan reporting per offering.

## Gap Utama

- LeadOffering dan master catalog belum tersedia.

- String bebas untuk offeringType/category/name tidak menjamin master-data integrity.

- estimatedAmount Float berisiko untuk presisi finansial.

- Arti amount belum jelas: unit price, subtotal, atau total setelah tax/discount.

- Minimal satu offering akan mematahkan Lead lama, CSV import, dan Pipedrive jika langsung diwajibkan.

- Catalog versioning dan historical snapshot belum ditentukan.

- Dampak offering terhadap Project, workstream, task, dan billing belum ditentukan.

## Rekomendasi

- Gunakan OfferingCatalog sebagai master dan LeadOffering sebagai transactional snapshot.

- Gunakan Decimal atau kebijakan minor-unit yang sesuai untuk uang baru.

- Hitung authoritative lead value di server dalam transaksi.

- Pisahkan unitPrice, quantity, discount, tax, subtotal, dan total.

- Mulai sebagai optional, kemudian wajibkan berdasarkan stage setelah compatibility selesai.

- Tetapkan catalog owner, activation, versioning, price override, currency, dan cross-BU rules.

# 4. Penilaian FSD Client Contact

## Kekuatan

- Mencegah kontak perusahaan A dipilih untuk perusahaan B.

- Meningkatkan kualitas CRM dan histori interaksi.

- Inline creation mengurangi kehilangan form state dan navigasi tambahan.

- Memberikan fondasi untuk decision maker, procurement, dan technical contact.

## Gap Utama

- ClientContact model dan endpoint belum tersedia.

- Data kontak legacy belum memiliki strategi backfill/deduplication.

- Belum ada aturan kontak tanpa email atau duplicate email.

- Frontend filtering saja tidak mencegah request dengan contact ID milik client lain.

- Race ketika pengguna cepat mengganti client belum dibahas.

- Pipedrive Person mapping belum ditentukan.

## Rekomendasi

- Tambahkan ClientContact yang dimiliki satu Client.

- Gunakan normalized email dan unique per client jika email tersedia.

- Pertahankan scalar contact fields selama transition period.

- API harus menolak clientContactId yang tidak dimiliki clientId.

- Batalkan atau abaikan response lama ketika client berubah.

- Inline create harus mempertahankan semua data Lead yang sudah diketik.

- Backfill harus idempotent, auditable, dan tidak mengarang identitas.

# 5. Penilaian FSD Business Unit Routing

## Kekuatan

- Mengarahkan opportunity ke practice yang tepat sejak awal.

- Mendukung capacity planning dan pipeline forecasting per BU.

- Mengurangi unassigned presales request.

- Membuat hubungan natural antara BU, Principal, dan offering catalog.

## Gap Utama

- Lead belum memiliki businessUnitId.

- BusinessUnit belum memiliki headOfBuId atau Principal mapping.

- BU menggunakan CUID, bukan BU_OFFENSIVE dan code lain yang diasumsikan FSD.

- LEAD/YYYY/NNN belum tersedia.

- Principal belum memiliki server-side BU lead scope.

- /leads?buId tidak cukup jika hanya difilter di frontend.

- Notification deduplication, rerouting, no-principal, dan inactive-principal belum didefinisikan.

## Rekomendasi

- Tambahkan stable BusinessUnit.code yang unique dan immutable.

- Gunakan BusinessUnitPrincipal mapping agar primary, backup, dan multi-principal dapat dikelola.

- Simpan routedPrincipalId pada Lead sebagai historical routing snapshot.

- Buat leadNumber secara atomic dan collision-safe.

- Terapkan Principal queue sebagai backend authorization scope.

- Kirim notification setelah database transaction berhasil.

- Email bersifat best-effort dan tidak boleh menggagalkan Lead creation.

- Catat assignment dan reassignment dalam audit log.

# 6. Rancangan Target Terpadu

## 6.1 BusinessUnit

| Field | Tujuan |
| --- | --- |
| id | Internal CUID |
| code | Stable business code, contoh BU_OFFENSIVE |
| name | Nama yang dapat berubah |
| description | Deskripsi practice |
| isActive | Kelayakan untuk assignment baru |

## 6.2 BusinessUnitPrincipal

| Field | Tujuan |
| --- | --- |
| businessUnitId | BU yang ditangani |
| userId | Principal recipient |
| isPrimary | Recipient utama |
| routingPriority | Urutan fallback |
| isActive | Kelayakan routing |
| effectiveFrom/effectiveTo | Riwayat assignment |

## 6.3 ClientContact

| Field | Tujuan |
| --- | --- |
| clientId | Parent company |
| name/title | Identitas dan jabatan |
| normalizedEmail | Deteksi duplicate per client |
| phone | Kontak telepon |
| isPrimary | Default decision maker |
| isActive | Kelayakan selection |

## 6.4 OfferingCatalog

| Field | Tujuan |
| --- | --- |
| code | Stable offering identifier |
| businessUnitId | Practice owner |
| offeringType/category | Service atau product classification |
| name/description | Display dan scope |
| defaultUnit/defaultUnitPrice | Baseline pricing |
| currency | Currency baseline |
| version/isActive | Historical governance dan selection |

## 6.5 LeadOffering

LeadOffering harus menyimpan reference catalog sekaligus snapshot code, name, type, quantity, unit, unit price, discount, tax, subtotal, line total, currency, dan display order. Snapshot mempertahankan histori ketika catalog berubah.

## 6.6 Lead Delta

- leadNumber: human-readable, unique, immutable.

- businessUnitId: primary practice ownership.

- routedPrincipalId: recipient snapshot.

- clientContactId: structured company contact.

- routingStatus dan routedAt: routing observability.

- estimatedValue dan currency: server-calculated commercial summary.

# 7. Alur Commercial Intake yang Direkomendasikan

| Langkah | Perilaku |
| --- | --- |
| 1. Pilih Client | Load active contacts yang dimiliki client tersebut |
| 2. Pilih/buat Contact | API memverifikasi contact ownership |
| 3. Pilih Business Unit | Load active BU and routing availability |
| 4. Pilih Offerings | Filter atau validasi offering terhadap BU |
| 5. Isi quantities/pricing | Server memvalidasi dan menghitung total |
| 6. Resolve Principal | Server menentukan recipient dari mapping aktif |
| 7. Simpan Lead | Lead, contact, BU, offering, value, routing disimpan transactionally |
| 8. Dispatch event | Notification/email dikirim setelah commit |
| 9. Principal queue | Lead muncul melalui backend-scoped query |

Keputusan penting: Jika satu Lead boleh mencakup beberapa BU, tentukan primary BU dan supporting BU. Jika tidak, API harus menolak offering lintas BU.

# 8. Dampak Integrasi dan Konversi

## 8.1 Pipedrive

- Tentukan apakah Pipedrive Person menjadi ClientContact.

- Tentukan behavior untuk deal tanpa Organization atau Person.

- Map pipeline/stage/product secara eksplisit; jangan menebak BU.

- Unmapped records masuk review/quarantine state.

- Jaga idempotency melalui external IDs dan normalized matching.

- Pertahankan legacy flattened contact pada fase awal.

## 8.2 CSV Import

- Format lama tetap didukung selama transition.

- Preview harus menunjukkan row-level validation sebelum commit.

- BU/contact/offering default harus eksplisit.

- Multiple line items membutuhkan format terstruktur, bukan string ambigu.

- Import harus bounded, idempotent, dan menghasilkan reconciliation report.

## 8.3 Lead Conversion

- Tentukan propagasi BU ke Project/workstream.

- Tentukan apakah contact ditautkan ke Project/Client atau disnapshot.

- Tentukan mapping offering ke scope, task, resource, atau billing milestone.

- Conversion harus idempotent dan transactional.

- Existing Lead tanpa field baru tetap dapat dikonversi selama compatibility period.

# 9. Roadmap Implementasi

| Fase | Scope | Estimasi |
| --- | --- | --- |
| 0. Business Decisions | Domain workshop, role matrix, pricing, migration, integration policy | 2–3 hari workshop |
| 1. Master Data & Routing | BU code, BU–Principal mapping, Lead number, routing, queue, audit, notification | 13–21 SP |
| 2. Client Contact | Model, migration/backfill, API, dropdown, inline create, validation | 8–13 SP |
| 3. Offering Catalog | Catalog master, BU ownership, activation/versioning, administration | 8–13 SP |
| 4. Lead Offerings | Line-item UI/API, snapshots, rollup, concurrency, override controls | 8–13 SP |
| 5. Integration & Conversion | Pipedrive, CSV preview/import, conversion, reporting | 13–21 SP |
| 6. Hardening & Rollout | Tests, migration verification, feature flags, controlled rollout | 8–13 SP |

## Urutan Dependency

- Master data dan security model harus disepakati sebelum UI.

- BU–Principal routing foundation mendahului Principal queue.

- ClientContact foundation mendahului dynamic contact UI.

- OfferingCatalog mendahului LeadOffering.

- Pipedrive/CSV/conversion diselesaikan sebelum field baru diwajibkan.

- Hardening dan compatibility proof mendahului broad rollout.

Estimasi total: Total realistis sekitar 58–94 story points di luar workshop, tergantung aturan multi-BU, catalog administration, pricing, migrasi, dan integration mapping. Estimasi awal 3/5/3 story points tidak memadai.

# 10. Estimasi dan Dependency

| Risiko dependency | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| BU mapping belum disetujui | Routing dan authorization tidak deterministik | Selesaikan role/mapping workshop |
| Legacy contact ambigu | Backfill dapat menggabungkan orang yang berbeda | Generate reconciliation report; jangan fabricate |
| Catalog ownership belum jelas | Offering lintas BU dan pricing conflict | Tentukan owner dan cross-BU policy |
| Import belum diperbarui | Field mandatory mematahkan CSV/Pipedrive | Feature flag dan compatibility mode |
| Conversion semantics belum jelas | Project dapat kehilangan scope/context | Approve propagation rules dan tests |
| Generated API contracts tertinggal | Frontend/backend type mismatch | Update source OpenAPI lalu regenerate |

# 11. Acceptance Criteria Terpadu

## Business Unit dan Routing

- Inactive BU tidak dapat dipilih untuk Lead baru.

- Assignment dan reassignment tervalidasi server-side serta diaudit.

- Principal hanya melihat Lead dari BU yang menjadi tanggung jawabnya.

- No-principal, multi-principal, dan inactive-principal memiliki hasil deterministik.

- Satu routing event menghasilkan maksimal satu in-app notification.

- Kegagalan email tidak menggagalkan transaksi Lead.

- leadNumber unique, immutable, dan collision-safe.

## Client Contact

- Dropdown hanya menampilkan active contacts dari Client terpilih.

- API menolak contact milik Client lain.

- Pergantian Client menghapus contact lama.

- Stale async response tidak dapat mengisi dropdown Client baru.

- Inline create mempertahankan form state dan auto-select hasilnya.

- Duplicate email ditangani race-safe.

- Lead lama tetap dapat ditampilkan.

## Offerings dan Valuation

- Offering berasal dari active/versioned catalog.

- BU compatibility divalidasi server-side.

- Quantity, price, currency, discount, tax, dan total tervalidasi.

- Authoritative estimated value dihitung server-side dalam transaksi.

- Catalog changes tidak mengubah historical Lead total.

- Concurrent updates tidak menghasilkan duplicate/orphan lines.

## Import, Sync, dan Conversion

- CSV preview menampilkan error dan ambiguity per row.

- Pipedrive sync tidak mengarang BU/contact/offering mapping.

- Unmapped records dapat direview dan diproses ulang.

- Import dan conversion idempotent.

- Conversion membawa context sesuai aturan yang disetujui.

- Existing Lead tanpa data baru tetap kompatibel selama transition.

# 12. Perbaikan Wajib pada FSD

| Bagian tambahan | Isi minimum |
| --- | --- |
| Current/target state | Proses sebelum dan sesudah |
| Scope/non-scope | Batas release dan exclusion |
| Role matrix | View/create/edit/reassign/override per role |
| Data-model delta | Models, fields, relations, constraints, delete behavior |
| Validation matrix | Required, format, range, error message, server authority |
| Migration/backfill | Legacy mapping, rerun, audit, rollback/verification |
| Integration impact | Pipedrive, CSV, notifications, codegen |
| Conversion impact | Propagation dan idempotency |
| Concurrency | Duplicate, stale response, retry, notification deduplication |
| NFR | Performance, privacy, security, accessibility, observability |
| Rollout/rollback | Feature flag, compatibility window, success metrics |
| Traceability | Requirement → API/UI → test case |

# 13. Keputusan Bisnis Terbuka

- Apakah satu Lead boleh memiliki lebih dari satu Business Unit?

- Apakah satu BU memiliki satu atau beberapa Principal aktif?

- Bagaimana fallback jika primary Principal tidak tersedia?

- Siapa yang boleh assign dan reassign BU?

- Pada stage apa contact, BU, dan offering menjadi mandatory?

- Apakah Sales boleh override catalog price?

- Apakah harga termasuk atau belum termasuk VAT?

- Apakah satu Lead dapat memakai beberapa currency?

- Bagaimana Pipedrive Person/Product dipetakan?

- Apa mapping offering saat Lead dikonversi menjadi Project?

- Berapa lama legacy contact fields dipertahankan?

- Apakah generated Lead number berlaku retroaktif untuk data lama?

# 14. Rekomendasi Akhir

Gunakan nama program Structured Commercial Intake, Practice Routing, and Offering Management. Kelola ketiga FSD di bawah satu architecture dan governance, tetapi pecah delivery menjadi fase yang dapat diuji dan dirilis secara bertahap.

## Urutan yang Direkomendasikan

| Prioritas | Deliverable |
| --- | --- |
| 1 | Business Unit dan Principal routing foundation |
| 2 | Client Contact foundation dan scoped intake UI |
| 3 | Offering Catalog dan governance |
| 4 | Lead Offering line items dan server-side valuation |
| 5 | Pipedrive, CSV, conversion, dan reporting integration |
| 6 | Hardening, migration proof, dan controlled rollout |

Go/No-Go: Jangan menjadikan BU, contact ID, atau offering mandatory sebelum master data siap, legacy migration terverifikasi, import/sync memiliki compatibility atau quarantine path, conversion telah diuji, dan seluruh authorization diberlakukan server-side.

— Akhir Dokumen Rekomendasi —