SecureProfit Hub — Hasil Review 9 Pertanyaan User

Tanggal: 13 Mei 2026

Berikut hasil verifikasi 9 poin keluhan/pertanyaan user berdasarkan pengecekan langsung ke kode aplikasi. Setiap poin ditandai apakah merupakan bug, behavior intended yang perlu diperbaiki, atau fitur yang sudah jalan namun mungkin user belum tahu.

## 1. PM tidak bisa lihat timesheet resources

Status: SUDAH BISA di backend, kemungkinan bug UI

Hasil pemeriksaan: Backend SUDAH benar. Di routes/timesheets.ts baris 56-61, kalau role = PROJECT_MANAGER, query menggunakan OR — return timesheet milik sendiri DAN timesheet semua resource di project yang dia PM-kan.

Kemungkinan masalah: UI di /timesheets mungkin tidak memisahkan dengan jelas antara My Timesheets vs Team Timesheets, jadi user PM mengira hanya lihat punya sendiri. Atau filter default-nya menyembunyikan team data.

- Tambahkan tab/section terpisah di /timesheets: 'My Timesheets' (timesheet pribadi PM) dan 'Team Timesheets' (timesheet konsultan/TW di project PM, dengan filter project & approve action).

## 2. Export timesheet tidak menampilkan resources

Status: BUG / INCOMPLETE

Hasil pemeriksaan: Konfirmed. Tombol export hanya untuk My Timesheets (lihat pages/timesheets/index.tsx baris 210-221). Team timesheet tidak ada export.

- Tambah tombol 'Export Team Timesheets (CSV/Excel)' dengan kolom: tanggal, konsultan, project, jam, status, deskripsi. Bisa difilter per project atau per bulan.

## 3. Task hanya 1 assignee

Status: BUG / LIMITATION desain

Hasil pemeriksaan: Konfirmed. Schema Task.assigneeId adalah single string, bukan array.

- Ubah relasi jadi many-to-many lewat tabel baru TaskAssignee (taskId + userId).

- Update endpoint POST/PATCH /api/projects/:id/tasks untuk terima assigneeIds: string[].

- Update UI: ganti single select menjadi multi-select.

- Update Gantt & 'My Tasks' untuk tampilkan task ke semua assignee.

Estimasi effort: Sedang (~1 sesi kerja). Perlu hati-hati migrasi data existing.

## 4. Konsultan max 2 project — perlu disesuaikan untuk SOC

Status: TRUE — pembatasan terlalu kaku untuk operasi SOC

Hasil pemeriksaan: Konfirmed. Di routes/resources.ts baris 146-157, role KONSULTAN di-block kalau sudah aktif di 2 project (status OBSERVATION/ACTIVE).

Catatan: Untuk SOC (Security Operation Center) atau Managed Service, satu konsultan biasa handle banyak project paralel — pembatasan ini tidak realistis.

- Opsi A — Hilangkan limit total, ganti jadi peringatan 'high utilization' saja kalau >2. (Recommended — paling simple & fleksibel)

- Opsi B — Limit configurable per role (mis. KONSULTAN_PENTEST max 2, KONSULTAN_SOC unlimited). Perlu sub-role baru.

- Opsi C — Limit configurable per user (field maxActiveProjects di User, default 2, MGMT bisa override).

## 5. Task tidak ada progress percentage

Status: TRUE — fitur belum ada

Hasil pemeriksaan: Konfirmed. Task hanya status enum (TODO/IN_PROGRESS/BLOCKED/DONE), tidak ada field progress 0-100%.

- Tambah field progressPercent: Int @default(0) di Task.

- UI: slider/input 0–100 di TaskEditDialog, progress bar di TasksTab & Gantt.

- Auto-rule: status DONE → progress=100, status TODO → progress=0.

- Bonus: progress task bisa dipakai untuk hitung 'physical % complete' project (alternatif dari burn rate financial).

Estimasi effort: Kecil (~2-3 jam).

## 6. Aplikasi lambat / loading lama

Status: TRUE — ada beberapa hotspot

- Dashboard endpoint (routes/dashboard.ts) load SEMUA project + relasi besar setiap request, lalu compute finansial in-memory. Untuk 100+ project akan lambat.

- Timesheet list pakai take: 500 tanpa pagination beneran (skip/cursor).

- Beberapa endpoint kemungkinan N+1 query.

- Cache dashboard (in-memory cache 30-60 detik per role, atau Redis nanti).

- Pagination beneran di /timesheets (page/limit + total count).

- Tambah index DB di kolom yang sering di-filter (Project.pmId, Project.salesId, Project.status, Timesheet.workDate, ProjectResource.userId).

- Pre-compute financial ke kolom Project (actualCostCached), di-update via background job tiap timesheet di-approve.

- Optimisasi React Query — staleTime lebih panjang, prefetch.

Estimasi effort: Sedang (~1 sesi penuh untuk optimisasi besar).

## 7. Timesheet tidak ada field task spesifik

Status: TRUE — design gap

Hasil pemeriksaan: Konfirmed. Schema Timesheet tidak punya relasi ke Task. User isi: project + tanggal + jam + deskripsi teks bebas.

Catatan penting: Sudah ada TaskTimeLog (terpisah, untuk log jam per task dari My Tasks card). Jadi sekarang ada 2 sistem pencatatan jam paralel — Timesheet (per project) dan TaskTimeLog (per task).

- Opsi A — Unified: Tambah taskId? di Timesheet, hilangkan TaskTimeLog. Saat user log timesheet, optional pilih task tertentu di project itu. (Recommended — lebih clean)

- Opsi B — Tetap dua: Auto-generate Timesheet entry dari setiap TaskTimeLog (synced background).

- Opsi C — Status quo + dropdown task di timesheet form: Paling cepat, tapi data tetap split.

## 8. Expenses tidak ada view all + export

Status: TRUE — fitur belum ada

Hasil pemeriksaan: Konfirmed. Hanya per-project di tab Expenses. Tidak ada halaman global, tidak ada export.

- Page baru /expenses — list semua expenses cross-project dengan kolom: tanggal, project, kategori, deskripsi, amount, dibuat oleh.

- Filter: rentang tanggal, project, kategori, PM.

- Export Excel/CSV dengan kolom lengkap.

- Akses: MANAGEMENT (semua), PROJECT_MANAGER (project miliknya saja).

Estimasi effort: Kecil-sedang (~3-4 jam).

## 9. New project harus pilih client existing

Status: TRUE — UX gap

Hasil pemeriksaan: Konfirmed. Form /projects/new hanya pakai dropdown Client dari yang sudah ada. Tidak ada '+ Add new client' inline.

- Tambah tombol '+ Tambah Klien Baru' di sebelah dropdown Client.

- Klik buka modal dialog dengan form Client minimal (nama, kontak person, email, telepon, NPWP).

- Setelah submit, klien langsung terpilih di dropdown, lanjut isi project.

- Pakai endpoint POST /api/clients yang sudah ada.

Estimasi effort: Kecil (~2 jam).

# Ringkasan Prioritas (rekomendasi)

| Prio | Item | Effort | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | #4 Limit konsultan (untuk SOC) | Kecil | Tinggi (blocker operasional) |
| P0 | #9 Add client inline | Kecil | Tinggi (UX paling sering kena) |
| P1 | #2 Export team timesheet | Kecil | Sedang (audit/payroll) |
| P1 | #1 Tab Team Timesheets untuk PM | Kecil | Sedang |
| P1 | #8 Page all expenses + export | Kecil-sedang | Sedang (reporting) |
| P1 | #5 Task progress percent | Kecil | Sedang (visibility) |
| P2 | #6 Performance optimization | Sedang | Tinggi (kualitas) |
| P2 | #3 Multi-assignee task | Sedang | Sedang (kolaborasi) |
| P2 | #7 Unified timesheet+task | Besar | Tinggi (data clean) |

# Pertanyaan untuk Diputuskan Sebelum Implementasi

1. Item #4 — Pilih opsi A (hilangkan limit, jadi warning saja), B (sub-role per tipe konsultan), atau C (configurable per user)?

2. Item #7 — Boleh merge Timesheet + TaskTimeLog jadi satu sistem (data lama tetap aman)?

3. Item #3 — Multi-assignee per task: boleh ubah schema?

4. Urutan kerja — Rekomendasi: kerjakan paket P0+P1 dulu (5 item kecil-sedang) dalam 1 sesi besar, lalu P2 di sesi terpisah.