SECUREPROFIT HUB

14 DEMO — Dokumen Detail
Perubahan yang Diminta

Requirement, Keputusan, Acceptance Criteria, Dampak Teknis, dan Status

| Produk | SecureProfit Hub |
| --- | --- |
| Cakupan | DEMO-01 sampai DEMO-14 |
| Jenis | Konsolidasi Perubahan Fungsional dan Teknis |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Tanggal | 3 September 2026 |

TECHNICAL CONSOLIDATION BASELINE

# Tujuan dan Prinsip Dokumen

Dokumen ini mengonsolidasikan perubahan yang diminta untuk 14 skenario DEMO SecureProfit Hub. Setiap bagian membedakan dengan jelas requirement dan keputusan desain dari bukti implementasi serta hasil pengujian.

Status keputusan tidak dianggap sebagai bukti bahwa source code telah diimplementasikan.

Status implementasi tidak dianggap lulus sampai didukung oleh perubahan source code dan database yang terverifikasi.

Status pengujian hanya dinyatakan lulus apabila terdapat hasil test yang eksplisit.

DEMO-12 menggunakan keputusan final: Project.clientId dikunci; Client.name tetap dapat diedit.

DEMO-13 dan DEMO-14 dicatat sebagai baseline rekomendasi/klarifikasi teknis dan bukan bukti implementasi.

Dokumen tidak memuat pembahasan ratifikasi atau persetujuan stakeholder dan tidak memuat strategi implementasi tiga fase.

# Ringkasan 14 DEMO

| ID | Topik | Perubahan Utama | Keputusan | Implementasi | Pengujian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-01 | Multi-Industry Selector | Multi-sector Lead + tepat satu primary | Baseline keputusan | Belum terbukti | Belum lulus |
| DEMO-02 | Products & Services Details | Offering dan commercial line terstruktur | Baseline keputusan | Belum terbukti | Belum lulus |
| DEMO-03 | Company Contacts Dropdown | Kontak berbasis perusahaan dan intake dinamis | Baseline keputusan | Belum terbukti | Belum lulus |
| DEMO-04 | BU Intake Routing | Routing Business Unit dan Workstream | Baseline keputusan | Belum terbukti | Belum lulus |
| DEMO-05 | Lead Types & Lineage | Renewal/Upsell/Cross-sell dan lineage | Baseline keputusan | Belum terbukti | Belum lulus |
| DEMO-06 | Lead ID Preview | Preview ID read-only tanpa konsumsi sequence | Baseline keputusan | Belum terbukti | Belum lulus |
| DEMO-07 | Pipedrive Margin Evaluation | Evaluasi margin Deal inbound | Baseline keputusan | Belum terbukti | Belum lulus |
| DEMO-08 | Stage Probability Defaults | Default probability berdasarkan stage | Baseline keputusan | Belum terbukti | Belum lulus |
| DEMO-09 | Presales Project & Cost | Spawning presales project dan cost capture | Baseline keputusan | Belum terbukti | Belum lulus |
| DEMO-10 | Proposal Margin Gate | Budget proposal dan Finance margin gate | Baseline keputusan | Belum terbukti | Belum lulus |
| DEMO-11 | Approved Margin Baseline | Auto-sync approved margin ke baseline | Baseline keputusan | Belum terbukti | Belum lulus |
| DEMO-12 | Client Attribution Lock | Kunci Project.clientId setelah creation | Disetujui teknis | Phase 1 selesai | Phase 1 teruji |
| DEMO-13 | RevRec Dual Timeline | Pisahkan billing dan revenue recognition | Direkomendasikan | Belum | Belum |
| DEMO-14 | Activation Integrity Gate | Konsolidasi shared activation evaluator | Direkomendasikan | Belum | Belum |

# Detail Perubahan per DEMO

# DEMO-01 — Multi-Choice Industry Sector Selector at Lead Creation

Sumber: 10-03_Explore-05_WRICEF_Functional_Specification_FSD-DELTA-DEMO-01_Multi_Industry_Selector_v0.03.md (baris 6–18, 22–26).

Masalah/kebutuhan: Lead enterprise yang mencakup beberapa industri tidak dapat dikategorikan akurat bila hanya ada satu industry dropdown; diperlukan segmentasi, analitik, dan staffing yang mendukung multi-sektor (22–25).

Perubahan diminta & keputusan diklarifikasi: Ganti pemilihan industri menjadi searchable multi-select chip, dengan tepat satu sektor utama. Katalog hanya dikelola role SITE_ADMIN dan MANAGEMENT; go-live memakai daftar flat tetapi model menyimpan parentSectorId. Ganti bobot persentase dengan join LeadSector dan isPrimary; tegakkan satu primary melalui indeks PostgreSQL parsial one_primary_sector_per_lead. Terapkan soft-delete IndustrySector.isActive; pertahankan link historis; pada PUT /api/leads/:id, hitung diff requestedIds \ existingIds dan tolak penambahan sektor inactive; simpan teks “Other” di LeadSector.otherDetail (44–46, 65–70).

Kriteria penerimaan: TC-DEMO-01-01 Banking + Telecom menghasilkan join records dengan satu primary; TC-DEMO-01-02 tanpa primary memblokir submit dan menampilkan error; TC-DEMO-01-03 penambahan inactive saat update mengembalikan HTTP 400 Bad Request; TC-DEMO-01-04 “Other” + “Aerospace R&D” tersimpan di otherDetail (108–115).

Dampak teknis/data/API/UI: UI di web/src/pages/Leads.tsx, multi-select chip + radio/toggle primary, minimum satu sektor, input kondisional “Other” (25, 65–70). Data: IndustrySector (code, parentSectorId, isActive) dan LeadSector (leadId, sectorId, isPrimary, otherDetail, unique [leadId, sectorId]); indeks parsial one_primary_sector_per_lead (71–104). API: POST /api/leads, PUT /api/leads/:id, validasi diff dan exactly-one-primary (50–59, 99–104).

Dependensi/risiko: Bergantung pada PostgreSQL/Prisma, katalog IndustrySector, dan relasi LeadSector; risiko yang ditangani adalah truncation/misklasifikasi multi-sektor, penambahan sektor inactive, serta lebih dari satu primary (33–38, 44–46).

Status keputusan: Approved untuk Decision 1.1, 1.2, 1.3; dokumen berstatus Draft (Decision Baseline Synchronized) (16, 42–46).

Status implementasi: Belum dinyatakan selesai; FSD hanya target/arsitektur dan contoh model, tanpa bukti implementasi (50–104).

Status pengujian: Belum lulus/tereksekusi; seluruh kolom Pass/Fail [] (108–115).

# DEMO-02 — Structured Products & Services Details Specification

Sumber: 10-03_Explore-05_WRICEF_Functional_Specification_FSD-DELTA-DEMO-02_Products_Services_Details_v0.03.md (6–18, 22–25).

Masalah/kebutuhan: Scope komersial berbentuk free-text sehingga deliverable ambigu dan resource allocation sulit saat handover; Sales AE/Solution Architect perlu memilih offering terstruktur dan menyimpan snapshot harga unit (22–25).

Perubahan diminta & keputusan diklarifikasi: Buat child line item LeadOffering yang merujuk OfferingCatalog; snapshot harga dan deskripsi pada pembuatan melalui unitPriceAtSnapshot, sehingga perubahan katalog tidak mengubah riwayat; dukung custom item dengan isCustom: true. Saat lead dikonversi menjadi active delivery project, spawn ProjectWorkstream dan pre-populate WBS task templates dari approved LeadOffering (43–44).

Kriteria penerimaan: TC-DEMO-02-01 harga katalog disalin ke unitPriceAtSnapshot; TC-DEMO-02-02 perubahan harga master tidak mengubah snapshot lama; TC-DEMO-02-03 konversi project membuat ProjectWorkstream yang sesuai active offerings (83–89).

Dampak teknis/data/API/UI: UI/form Lead mengonfigurasi products/services (25). Data OfferingCatalog (code, name, category, basePrice, isActive) dan LeadOffering (offeringCatalogId, customName, unitPriceAtSnapshot, quantity, isCustom) (48–79). Dampak proses konversi: ProjectWorkstream dan task-template WBS (29–37, 50–54); endpoint tidak dispesifikasikan dalam FSD.

Dependensi/risiko: Bergantung pada master OfferingCatalog, approved line items, dan mekanisme konversi lead ke delivery project/WBS; risiko utama scope ambigu dan retroactive catalog-price changes (29–37, 43–44).

Status keputusan: Approved Decision 2.1 dan 2.2; dokumen Draft (Decision Baseline Synchronized) (16, 41–44).

Status implementasi: Belum dinyatakan selesai; hanya target schema/alur, tanpa bukti implementasi.

Status pengujian: Belum lulus/tereksekusi; semua Pass/Fail [] (83–89).

# DEMO-03 — Company-Originated Contact Dynamic Dropdown & Intake

Sumber: 10-03_Explore-05_WRICEF_Functional_Specification_FSD-DELTA-DEMO-03_Company_Contacts_Dropdown_v0.03.md (6–18, 22–25).

Masalah/kebutuhan: Pemilihan company harus memfilter ClientContact terkait agar tidak terjadi cross-company mismatch, sambil menyimpan snapshot untuk audit (22–25).

Perubahan diminta & keputusan diklarifikasi: Bind contact lead secara dinamis ke company terpilih melalui ClientContact; pada pembuatan Lead simpan contactNameSnapshot, contactEmailSnapshot, contactPhoneSnapshot; pertahankan fallback scalar untuk inbound external yang tidak terstruktur (42–45).

Kriteria penerimaan: TC-DEMO-03-01 dropdown hanya menampilkan kontak dengan clientId terpilih; TC-DEMO-03-02 detail terpilih disalin ke kolom contact*Snapshot; TC-DEMO-03-03 perubahan master ClientContact tidak mengubah snapshot Lead lama (70–76).

Dampak teknis/data/API/UI: Saat Client berubah, UI Lead form memanggil GET /api/clients/:id/contacts (35–37). Model Lead memiliki optional clientId/clientContactId, relasi Client/ClientContact, tiga snapshot, serta fallback contactPerson, contactEmail, contactPhone (48–65).

Dependensi/risiko: Bergantung pada relasi Client–ClientContact dan endpoint kontak; risiko cross-company association dan perubahan master yang merusak histori ditangani dengan filtering/snapshot (29–39).

Status keputusan: Approved Decision 3.1; dokumen Draft (Decision Baseline Synchronized) (16, 42–45).

Status implementasi: Belum dinyatakan selesai; FSD hanya target contract/behavior.

Status pengujian: Belum lulus/tereksekusi; Pass/Fail seluruhnya [] (70–76).

# DEMO-04 — Business Unit & Workstream Intake Routing

Sumber: 10-03_Explore-05_WRICEF_Functional_Specification_FSD-DELTA-DEMO-04_Business_Unit_Intake_Routing_v0.03.md (6–18, 22–25).

Masalah/kebutuhan: Opportunity harus dirutekan ke Practice Principal/Business Unit Lead yang tepat untuk presales staffing dan review, serta mendukung BU sekunder pada engagement multi-practice (22–25).

Perubahan diminta & keputusan diklarifikasi: Tetapkan tepat satu Primary BU pada Lead.businessUnitId untuk revenue attribution; simpan satu atau lebih Supporting BU melalui LeadSupportingBusinessUnit; kirim notifikasi ke Practice Principal Primary BU; bila tidak ada principal, fallback otomatis ke MANAGEMENT (41–43).

Kriteria penerimaan: TC-DEMO-04-01 Primary BU mengirim notifikasi ke principal; TC-DEMO-04-02 Supporting BU membuat junction records dan secondary leads menerima info copy; TC-DEMO-04-03 principal kosong mengalihkan notifikasi ke MANAGEMENT distribution list (64–70).

Dampak teknis/data/API/UI: Model junction LeadSupportingBusinessUnit dengan leadId, businessUnitId, remarks, cascade delete, unique [leadId, businessUnitId] (47–60). Lead intake harus memilih Primary dan Supporting BUs; routing notification otomatis (22–24, 34–38). Endpoint tidak dispesifikasikan.

Dependensi/risiko: Bergantung pada master BusinessUnit, assignment Practice Principal, notifikasi/distribution list MANAGEMENT; risiko salah revenue attribution atau routing ditangani dengan single primary dan fallback (34–38, 43).

Status keputusan: Approved Decision 4.1; dokumen Draft (Decision Baseline Synchronized) (16, 41–43).

Status implementasi: Belum dinyatakan selesai; hanya target routing/model.

Status pengujian: Belum lulus/tereksekusi; semua Pass/Fail [] (64–70).

# DEMO-05 — Lead Types (Renewal, Up-Sell, Cross-Sell) & Deal Lineage

Sumber: 10-03_Explore-05_WRICEF_Functional_Specification_FSD-DELTA-DEMO-05_Lead_Types_Deal_Lineage_v0.03.md (6–18, 22–25).

Masalah/kebutuhan: Untuk NRR, renewal, dan expansion revenue, Lead harus diklasifikasikan NEW_LOGO, RENEWAL, UP_SELL, CROSS_SELL, atau MAINTENANCE dan ditautkan ke delivery project historis (22–24).

Perubahan diminta & keputusan diklarifikasi: Tambahkan taxonomy LeadType; untuk RENEWAL, UP_SELL, CROSS_SELL, parent hanya boleh existing approved Project, bukan un-won/cancelled Lead; hitung NRR dengan formula cohort ARR: NRR = (Ending ARR + Expansion - Contraction - Churn) / Starting ARR * 100% (41–43).

Kriteria penerimaan: TC-DEMO-05-01 Renewal mewajibkan valid parentProjectId dan menampilkan project badge; TC-DEMO-05-02 selector parent hanya menampilkan approved Project; TC-DEMO-05-03 agregasi cohort menghitung expansion terhadap starting ARR (68–74).

Dampak teknis/data/API/UI: Enum LeadType dan field optional Lead.parentProjectId dengan relasi ProjectLineage (47–64); UI selector/badge parent project dan validasi tipe; laporan/analytics NRR. Endpoint tidak disebutkan.

Dependensi/risiko: Bergantung pada approved Project entities dan data ARR; risiko lineage ke lead invalid serta NRR tidak akurat ditangani dengan project-only anchor dan formula eksplisit (28–37, 41–43).

Status keputusan: Approved Decision 5.1; dokumen Draft (Decision Baseline Synchronized) (16, 41–43).

Status implementasi: Belum dinyatakan selesai; FSD hanya target taxonomy/model/analytics.

Status pengujian: Belum lulus/tereksekusi; seluruh Pass/Fail [] (68–74).

# DEMO-06 — Read-Only Sequential Lead ID Preview Form Badge

Sumber: 10-03_Explore-05_WRICEF_Functional_Specification_FSD-DELTA-DEMO-06_Lead_ID_Preview_Badge_v0.03.md (6–18, 22–25).

Masalah/kebutuhan: Sales membutuhkan visibilitas segera atas identifier opportunity berformat LEAD/YYYY/NNN, dengan thread safety dan tanpa collision saat concurrency tinggi (22–25).

Perubahan diminta & keputusan diklarifikasi: Tampilkan read-only prospective Lead ID badge; alokasikan ID atomik dalam transaksi database yang sama dengan tx.lead.create, memakai allocateNextLeadNumber(tx) dan SELECT ... FOR UPDATE; reset tahunan pada tengah malam WIB (UTC+7); gunakan uniqueness-first gap reconciliation (41–44).

Kriteria penerimaan: TC-DEMO-06-01 menghasilkan LEAD/2026/001, 002, dst.; TC-DEMO-06-02 concurrent submit menghasilkan nomor berbeda tanpa duplikasi; TC-DEMO-06-03 rollover 1 Januari 00:00:00 WIB kembali /001 (64–70).

Dampak teknis/data/API/UI: UI form menampilkan badge read-only. Backend/DB memakai Prisma.TransactionClient, sequenceCounter, upsert key LEAD_${year}, row locking SELECT ... FOR UPDATE, dan format LEAD/${year}/${seq}; alokasi harus berada dalam transaksi tx.lead.create (28–37, 47–59). Endpoint tidak dispesifikasikan.

Dependensi/risiko: Bergantung pada transaksi Prisma, PostgreSQL row lock, timezone WIB, dan unique lead identifier; risiko race condition, duplicate ID, dan rollover salah ditangani oleh same-tx locking/reconciliation (29–37, 41–44).

Status keputusan: Approved Decision 6.1; dokumen Draft (Decision Baseline Synchronized) (16, 41–44).

Status implementasi: Belum dinyatakan selesai; yang tersedia hanya contoh implementasi/logika target.

Status pengujian: Belum lulus/tereksekusi; semua Pass/Fail [] (64–70).

# DEMO-07 — Pipedrive Inbound Deal Margin Health Evaluator

Sumber: 10-03_Explore-05_WRICEF_Functional_Specification_FSD-DELTA-DEMO-07_Pipedrive_Margin_Evaluation_v0.03.md (6–18, 22–25).

Masalah/kebutuhan: Sinkronisasi deal inbound Pipedrive harus mengevaluasi gross-margin health dan memetakan product item eksternal secara akurat; deal dengan margin < 25% harus dikarantina (22–25).

Perubahan diminta & keputusan diklarifikasi: Ikat webhook ke konfigurasi otoritatif connectionKey = "DEFAULT"; map product CRM ke offering internal melalui PipedriveProductMapping dengan composite uniqueness [connectionKey, pipedriveProductId]; deal dengan mapping hilang atau gross margin < 25% masuk quarantined review queue dan memberi notifikasi Commercial Ops (41–44).

Kriteria penerimaan: TC-DEMO-07-01 margin >= 25% tersinkron ke active Leads pipeline; TC-DEMO-07-02 margin < 25% ditandai, dikarantina, dan alert dikirim; TC-DEMO-07-03 product unmapped membuat quarantine entry yang meminta mapping (64–70).

Dampak teknis/data/API/UI: Interface webhook inbound Pipedrive dan evaluasi margin; data PipedriveProductMapping (connectionKey default DEFAULT, pipedriveProductId, offeringCatalogId, unique composite [connectionKey, pipedriveProductId]) (47–60). Dampak UI/proses berupa active Leads pipeline, quarantine review queue, dan alert; endpoint webhook spesifik tidak dinamai.

Dependensi/risiko: Bergantung pada konfigurasi DEFAULT, katalog OfferingCatalog, mapping product, webhook Pipedrive, serta quarantine/alert workflow; risiko low-margin deal atau produk tak dikenal masuk pipeline aktif ditangani dengan threshold dan karantina (28–38, 41–44).

Status keputusan: Approved Decision 7.1; dokumen Draft (Decision Baseline Synchronized) (16, 41–44).

Status implementasi: Belum dinyatakan selesai; FSD hanya target interface/model/alur.

Status pengujian: Belum lulus/tereksekusi; seluruh Pass/Fail [] (64–70).

# DEMO-08 — Stage-Based Default Probability % Automation

Judul/ID: Stage-Based Default Probability % Automation; SPH-FSD-E-DEMO-08 (Enhancement), Commercial Pipeline & Forecasting, Sprint 2 (2 SP).

Masalah/kebutuhan: Forecast pipeline membutuhkan probabilitas kemenangan standar per tahap dan alasan yang diaudit ketika sales melakukan override.

Perubahan & keputusan: Kunci 6 tahap canonical dan default: DISCOVERY 10%, QUALIFIED 30%, PROPOSAL 60%, NEGOTIATION 80%, WON 100%, LOST 0%. Transisi tahap otomatis menyinkronkan probability. Sales yang berwenang boleh override hanya dengan probabilityOverrideReason wajib dan tersimpan sebagai audit.

Acceptance criteria: TC-DEMO-08-01 advance ke PROPOSAL menghasilkan 60%; TC-DEMO-08-02 override beralasan tersimpan beserta probabilityOverrideReason; TC-DEMO-08-03 override tanpa alasan ditolak validasi.

Dampak teknis/data/API/UI: Update stage-transition probability dan validasi audit override; persist field probabilityOverrideReason; UI kemungkinan menampilkan default/override dan field alasan wajib. Weighted-pipeline calculation memakai nilai tersinkron.

Dependensi/risiko: Otorisasi sales, model Lead/stage dan pipeline forecasting; risiko override tanpa audit atau stage mapping tidak konsisten.

Status keputusan: Baseline keputusan 8.1 [APPROVED]; dokumen Draft (Decision Baseline Synchronized).

Status implementasi/test: Tidak dinyatakan implemented; seluruh test pada FSD masih [ ].

# DEMO-09 — Presales Project Auto-Spawning & Cost of Sale Capture

Judul/ID: Presales Project Auto-Spawning & Cost of Sale Capture; SPH-FSD-W-DEMO-09 (Workflow), Presales Operations & Cost Accounting, Sprint 1 (8 SP).

Masalah/kebutuhan: Jam konsultan dan perjalanan selama presales harus masuk Customer Acquisition Cost (CAC), tetapi tidak boleh mencemari biaya billable delivery/EVM.

Perubahan & keputusan: Toggle UI opt-in pada tahap QUALIFIED; bila aktif, spawn Project berstatus OBSERVATION dengan WBS standar Scoping, Proposal Drafting, Pitch. Timesheet/expense presales masuk CAC ledger dan hard-isolated dari delivery EVM (lib/evm.ts). Saat lead LOST, workspace menjadi CLOSED dan CAC diringkas.

Acceptance criteria: TC-DEMO-09-01 toggle di QUALIFIED membuat Project status = OBSERVATION + WBS; TC-DEMO-09-02 timesheet masuk CAC dan tidak masuk EVM actual cost (AC); TC-DEMO-09-03 LOST menutup workspace dan merangkum CAC.

Dampak teknis/data/API/UI: Toggle dan lifecycle lead-to-project; status OBSERVATION/CLOSED; template WBS; routing ledger presales ke CAC dan pengecualian lib/evm.ts; UI toggle bersifat eksplisit.

Dependensi/risiko: Lead stage/status, Project/WBS, timesheet/expense, CAC ledger, EVM; risiko biaya bocor ke delivery atau spawn tanpa opt-in.

Status keputusan: Baseline keputusan 9.1 [APPROVED]; dokumen draft tersinkron.

Status implementasi/test: Tidak dinyatakan implemented; TC-DEMO-09-01..03 belum ditandai lulus.

# DEMO-10 — Proposal Stage Budgeting & Finance Margin Gate

Judul/ID: Proposal Stage Budgeting & Finance Margin Gate; SPH-FSD-W-DEMO-10 (Workflow), Commercial Gating & Margin Governance, Sprint 2 (5 SP).

Masalah/kebutuhan: Mencegah komitmen kontrak tidak menguntungkan melalui rincian biaya, gross margin berbasis snapshot VAT, dan approval Finance independen (SoD).

Perubahan & keputusan: Simpan proposal berversi dalam CommercialBudgetRevision; hitung Gross Margin % = ((Contract Value excl. VAT - Baseline Cost) / Contract Value excl. VAT) × 100%; snapshot VAT aktif sebagai Decimal(5, 2) saat submit. Owner/commercial lead tidak boleh self-approve; wajib FINANCE_LEAD. Margin < 20% wajib eskalasi dan co-approval MANAGEMENT.

Acceptance criteria: TC-DEMO-10-01 margin ≥ 25% diarahkan ke Finance dan dapat approved; TC-DEMO-10-02 self-approval diblokir HTTP 403 Forbidden; TC-DEMO-10-03 margin < 20% menjadi ESCALATED dan mensyaratkan Finance + Management.

Dampak teknis/data/API/UI: Model CommercialBudgetRevision dengan leadId, revisionNumber, estimatedValue, estimatedCost, grossMarginPct, vatRateSnapshot, status PENDING_APPROVAL|APPROVED|REJECTED|ESCALATED, submittedById, approvedById, managementCoApprId; UI budget breakdown, VAT snapshot, status/escalation; RBAC SoD dan approval state machine.

Dependensi/risiko: Lead/proposal conversion, konfigurasi VAT, Finance/Management RBAC; risiko pembulatan, VAT berubah setelah submit, dan bypass SoD.

Status keputusan: Decisions 10.1a/10.1b [APPROVED]; dokumen draft tersinkron.

Status implementasi/test: Tidak dinyatakan implemented; ketiga test belum ditandai lulus.

# DEMO-11 — Approved Margin Project Baseline Auto-Sync Engine

Judul/ID: Approved Margin Project Baseline Auto-Sync Engine; SPH-FSD-E-DEMO-11 (Enhancement/Workflow), Delivery Financial Control & Baseline Governance, Sprint 2 (5 SP).

Masalah/kebutuhan: Setelah proposal Finance-approved dikonversi menjadi Won, budget komersial harus otomatis menjadi baseline delivery ProjectBaseline dengan presisi decimal dan aman dari race condition.

Perubahan & keputusan: Pisahkan lifecycle ACTIVATION (inisialisasi otomatis saat Won conversion) dan CHANGE_REQUEST (amandemen v1.01+). Gunakan Decimal(15, 2) untuk nilai uang, discriminated-union validation, idempotent retry ordering, serta PostgreSQL partial unique index one_current_baseline_per_project pada projectId dengan WHERE "isCurrent" = true.

Acceptance criteria: TC-DEMO-11-01 membuat baseline versionNumber = "v1.00", isCurrent = true; TC-DEMO-11-02 menonaktifkan baseline lama dan membuat v1.01 current; TC-DEMO-11-03 dua current baseline gagal unique constraint.

Dampak teknis/data/API/UI: Model ProjectBaseline (projectId, versionNumber, contractValue, baselineCost, targetMargin, triggerType, isCurrent, approval fields), enum BaselineTriggerType { ACTIVATION, CHANGE_REQUEST }, index database; otomatisasi conversion/change request dan UI baseline/version state.

Dependensi/risiko: DEMO-10 approved budget, Won conversion, PostgreSQL transaction/index, EVM; risiko duplicate retry/race dan ketidakakuratan decimal.

Status keputusan: Decision 11.1 [APPROVED]; dokumen draft tersinkron.

Status implementasi/test: Tidak dinyatakan implemented; TC-DEMO-11-01..03 belum ditandai lulus.

# DEMO-12 — Client Attribution Immutability Lock

Judul/ID: Client Name Immutability Lock Guard; SPH-FSD-E-DEMO-12 (Enhancement/Governance), PMO Governance & Audit Compliance.

Masalah/kebutuhan: Untuk integritas invoice pajak, BAST, dan kontrak, atribusi klien pada delivery project harus dilindungi dari perubahan tidak sengaja.

Perubahan & keputusan (koreksi terkonfirmasi): Yang dikunci adalah Project.clientId, bukan Client.name; Client.name tetap editable. Phase 1 hard lock setelah pembuatan: perubahan clientId melalui PUT /api/projects/:id mengembalikan HTTP 409 Conflict, code CLIENT_ATTRIBUTION_LOCKED. Phase 2 adalah target design: ClientAttributionCorrection dengan dual approval MANAGEMENT + FINANCE_LEAD, lalu reassignment dan audit event.

Acceptance criteria: TC-DEMO-12-01 update berbeda clientId ditolak 409 CLIENT_ATTRIBUTION_LOCKED; TC-DEMO-12-02 request Phase 2 membuat record PENDING_APPROVAL; TC-DEMO-12-03 dual approval mengeksekusi reassignment dan audit. Edit Client.name tidak diblokir oleh lock ini.

Dampak teknis/data/API/UI: Backend guard pada Project.clientId, endpoint PUT /api/projects/:id, error contract 409; UI menonaktifkan field client attribution project, namun field Client.name tetap editable. Target Phase 2 model ClientAttributionCorrection (originalClientId, targetClientId, justification, status, approval IDs, executedAt).

Dependensi/risiko: Project/Client relations, audit, PMO/Finance RBAC; risiko salah mengunci nama client atau bypass endpoint.

Status keputusan: Decision 12.1 [APPROVED]; Phase 1 implemented dan tested pada commit c7080af; Phase 2 target design.

Status implementasi/test: Phase 1 sudah dibangun dan diuji; Phase 2 belum diimplementasikan. FSD test matrix belum dicentang, tetapi koreksi baseline menyatakan Phase 1 verified.

# DEMO-13 — Revenue Recognition Dual-Timeline & Finance Gate Engine

Judul/ID: Revenue Recognition Dual-Timeline & Finance Gate Engine (PSAK 115 / IFRS 15); SPH-FSD-W-DEMO-13 (Workflow/Enhancement/Interface), Stream 5 — Milestone Billing & Revenue Recognition.

Masalah/kebutuhan: Billing milestone/Terms of Payment dan revenue recognition accrual berjalan pada timeline berbeda; coupling legacy BillingMilestone menghambat pengakuan independen berdasarkan deliverable acceptance dan menimbulkan gap audit.

Perubahan & keputusan (koreksi terkonfirmasi): Billing dan revenue recognition adalah dua timeline terpisah, bukan satu lifecycle; invoicing (DPP + PPN 11%) tidak bercampur dengan PSAK 115 accrual. Gunakan RevenueRecognitionSchedule; baseline dibuat dan dikunci Finance, evidence diajukan Project Manager, approval Finance. Role aktual FINANCE dan PROJECT_MANAGER (bukan label alternatif). Entry recognized immutable; koreksi memakai reversal/replacement, bukan edit in-place. Posting harus atomic dan idempotent. Backfill historical data memakai inferred-history. Export jurnal Xero direview dulu sebagai Xero journal CSV manual sebelum integrasi otomatis.

Acceptance criteria: TC-DEMO-13-01 Finance membuat 3 row berstatus PLANNED; TC-DEMO-13-02 PM membuat baseline mendapat 403; TC-DEMO-13-03 PM submit BAST/evidence → PENDING_FINANCE_APPROVAL; TC-DEMO-13-04 PM self-approve mendapat 403; TC-DEMO-13-05 Finance approve → RECOGNIZED, ledger ter-update atomically/idempotently; TC-DEMO-13-06 menghasilkan Xero CSV Debit Unbilled AR/Credit Revenue untuk review.

Dampak teknis/data/API/UI: Model RevenueRecognitionSchedule, enum RevRecTriggerType { FIXED_TERM, DELIVERY_BASED }, status PLANNED|PENDING_FINANCE_APPROVAL|RECOGNIZED|REJECTED|CANCELLED, decimal planned/recognized fields, evidence (evidenceDocId/reportUrl), approval/rejection fields, optional billingMilestoneId. API: POST /api/projects/:id/revrec-schedules (RBAC FINANCE, dengan baseline authority), POST /api/revrec-schedules/:id/evidence (RBAC PROJECT_MANAGER), POST /api/revrec-schedules/:id/approve (Finance). UI terpisah untuk billing vs RevRec, evidence, Finance gate, reversal/replacement, CSV review/export; migration/backfill inferred-history.

Dependensi/risiko: Project activation, BillingMilestone, Document, ledger, Xero CSV format, PSAK 115/IFRS 15; risiko timeline tercampur, duplicate posting, immutable correction yang salah, dan kualitas inferensi history.

Status keputusan: FSD berstatus Draft; keputusan operasional yang dikonfirmasi mencakup pemisahan timeline, role, immutability/reversal-replacement, atomic idempotency, inferred-history backfill, dan Xero CSV review-first.

Status implementasi/test: Tidak dinyatakan implemented; seluruh TC-DEMO-13-01..06 masih [ ].

# DEMO-14 — Project Activation Data Integrity Gate

Judul/ID: Project Activation Data Integrity Hard-Gate & Contract Line Classification Engine; SPH-FSD-E-DEMO-14 (Enhancement/Workflow), Stream 1/2.

Masalah/kebutuhan: Audit menemukan 223 historical projects tanpa mandays/tanggal memadai serta negative expense masking. Aktivasi harus non-bypassable dan memvalidasi data sesuai jenis project.

Perubahan & keputusan (koreksi terkonfirmasi): Ini extends/consolidates existing activation gate, bukan gate baru terpisah. Satu shared evaluator dipakai readiness API dan activation mutation, mengevaluasi effective proposed + persisted state. Do not add/use unrelated ProjectContractLine scope/model for this change. businessUnitId decision unresolved: jangan menjadikannya final must-pass invariant sebelum diputuskan. Gunakan pmId (bukan projectManagerId). Target error HTTP 422 ACTIVATION_GATE_VIOLATION, sambil mempertahankan missing compatibility/error codes seperti MANDAYS_REQUIRED, INVALID_DATE_RANGE, TM_RATE_MISSING. Activation, baseline initialization, dan audit event harus atomic. Rules berbeda menurut project kind (misalnya mandays wajib untuk kind = CLIENT, tidak otomatis semua kind).

Acceptance criteria: Existing readiness/activation behavior tetap kompatibel; evaluator yang sama dipanggil oleh GET /api/projects/:id/activation-readiness dan PATCH /api/projects/:id status ACTIVE; effective merged state dipakai. Invalid mandays/date/T&M rate ditolak atomic dengan 422 ACTIVATION_GATE_VIOLATION plus compatible detail code; valid project mengaktifkan, menginisialisasi baseline, dan menulis audit dalam satu transaction; pmId divalidasi; business-unit check tetap unresolved/pending decision; tidak ada perubahan unrelated pada ProjectContractLine. FSD examples: zero mandays, reversed dates, unrated T&M, fully compliant project.

Dampak teknis/data/API/UI: Konsolidasi evaluateActivationReadiness/shared evaluator di lib/projectValidators.ts; GET /api/projects/:id/activation-readiness (200 checklist canActivate, blockerCount, code/detail/targetTab); PATCH /api/projects/:id { "status": "ACTIVE" } target 422 wrapper ACTIVATION_GATE_VIOLATION dengan missing compatibility dipertahankan; evaluator membaca proposed + persisted values; activation→baseline (DEMO-11)→audit transaction; UI activation checklist/redirect tabs memakai hasil yang sama. Hindari model/endpoint ProjectContractLine yang tidak relevan.

Dependensi/risiko: Existing activation gate, Project kind/status, pmId/user role, dates/mandays, T&M ProjectResourceRate, DEMO-10 margin gate, DEMO-11 baseline, DEMO-12 attribution, audit transaction. Risiko TOCTOU karena evaluator berbeda, partial writes, perubahan aturan per kind, dan unresolved businessUnitId.

Status keputusan: FSD Draft; target design dikoreksi/diterima pada poin konsolidasi evaluator, effective state, error compatibility, atomicity, pmId, dan scope. businessUnitId masih unresolved.

Status implementasi/test: Tidak dinyatakan implemented; FSD test cases TC-DEMO-14-01..05 belum ditandai lulus. Target design, bukan bukti implementasi.

# Kesimpulan Konsolidasi

Keempat belas DEMO membentuk satu rangkaian perubahan dari lead intake, product/service scope, contact dan routing, lineage, Pipedrive evaluation, probability, presales costing, proposal margin approval, project baseline, client attribution, revenue recognition, hingga project activation integrity.

DEMO-01 sampai DEMO-11 merupakan baseline requirement/keputusan dan masih membutuhkan verifikasi implementasi serta pengujian. DEMO-12 Phase 1 telah diimplementasikan dan diuji sesuai keputusan final penguncian Project.clientId. DEMO-13 dan DEMO-14 merupakan baseline rekomendasi teknis yang belum menjadi bukti implementasi atau pengujian.

## Sumber Dokumen

Paket FSD DELTA SecureProfit Hub yang berisi 14 file Markdown: DEMO-01 sampai DEMO-12 revisi v0.03 serta DEMO-13 dan DEMO-14 revisi v0.01. Koreksi teknis terkonfirmasi untuk DEMO-12, DEMO-13, dan DEMO-14 telah diterapkan dalam konsolidasi ini.