REQUIRED REVISIONS

SecureProfit Hub — 12 FSD Clarification & Go/No-Go Coverage Record

Subject: Required Revisions — SPH 12 FSD Clarification & Go/No-Go Coverage Record

Terima kasih atas dokumen “SecureProfit Hub — 12 FSD Master Recommendation Clarification & Go/No-Go Verification v0.05.”

Secara umum, dokumen sudah sangat baik dalam menjawab 21 pertanyaan klarifikasi dan memberikan arah keputusan bisnis serta arsitektur untuk DEMO-01 sampai DEMO-12. Namun, setelah kami review terhadap current SecureProfit Hub codebase dan status implementasi aktual, masih terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki sebelum dokumen dapat dipromosikan menjadi baseline v1.00.

Mohon lakukan revisi berikut.

# 1. Koreksi status dan klaim implementation readiness

Dokumen saat ini menyatakan bahwa seluruh persyaratan sudah enforced, workflow sudah tested, compatibility sudah verified, Go/No-Go compliance sudah 100%, dan dokumen fully verified serta siap masuk Realize Phase. Pernyataan tersebut belum sesuai dengan kondisi aktual.

Mayoritas capability berikut masih berupa keputusan dan reference design:

- Industry Sector master dan relations

- Presales Workspace

- Commercial Budget Revision

- Client Attribution Correction

- Pipedrive Product mapping

- Compatibility dual-write

- Margin approval workflow

Mohon ubah status dokumen menjadi:

Decision Baseline Candidate — Pending Stakeholder Approval and Implementation Validation

Pada matriks akhir, pisahkan status menjadi Decision Status, Implementation Status, dan Test/Evidence Status. Gunakan status DECIDED, SPECIFIED, NOT IMPLEMENTED, PARTIALLY IMPLEMENTED, IMPLEMENTED, NOT TESTED, atau TESTED. Jangan menggunakan SATISFIED, ENFORCED, atau VERIFIED tanpa bukti implementasi dan pengujian.

# 2. Sinkronkan DEMO-12 dengan implementasi aktual

Yang sudah selesai saat ini baru DEMO-12 Fase 1 — Project Client Attribution Hard Lock. Implementasi aktual:

- Project.clientId tidak dapat diubah melalui normal Project update endpoint.

- Berlaku untuk semua role.

- Existing identical clientId tetap diterima untuk backward compatibility.

- Percobaan perubahan Client dicatat dalam audit.

- Client pada UI Project tampil read-only.

- Tidak memerlukan database migration.

Error contract aktual:

{
  "error": "CLIENT_ATTRIBUTION_LOCKED",
  "message": "Client attribution cannot be changed after project creation."
}

Mohon ganti contoh CLIENT_ATTRIBUTION_IMMUTABLE menjadi CLIENT_ATTRIBUTION_LOCKED. Client Attribution Correction workflow dengan persetujuan PMO dan Finance adalah DEMO-12 Fase 2 dan belum diimplementasikan. Jangan menyatakan workflow tersebut sudah tersedia atau sudah diuji.

# 3. Perbaiki model Client Attribution Correction

Keputusan bisnis mensyaratkan dua persetujuan independen: PMO/Management dan Finance. Namun model saat ini hanya memiliki satu approvedById sehingga tidak dapat membuktikan dual approval.

Gunakan child table ClientAttributionCorrectionApproval atau field PMO dan Finance terpisah. Model juga harus mencakup:

- approval role

- status per approver

- approved/rejected timestamp

- rejection reason

- immutable previous and requested Client

- invoice-impact snapshot

- evidence/document relation

- executedAt dan executedBy

- idempotency atau atomic execution protection

# 4. Klarifikasi aturan correction dan legal novation

Definisikan aturan berdasarkan kondisi financial history:

- Belum ada invoice: correction dapat diproses melalui dual approval.

- Masih berupa draft invoice lokal: draft dibatalkan sebelum correction.

- Sudah dikirim ke Xero: wajib melalui void/credit/reissue.

- Invoice sudah paid: historical attribution tidak boleh diubah langsung; gunakan novation dengan effective date atau buat Project penerus.

- Sudah ada BAST atau billing milestone: impact assessment dan accounting approval wajib dilakukan.

# 5. Gunakan role yang sesuai dengan sistem aktual

Hindari role konseptual yang tidak memiliki mapping resmi, khususnya PMO_LEAD dan PRINCIPAL. Role aktual mencakup MANAGEMENT, FINANCE, SITE_ADMIN, SUPER_ADMIN, PRINCIPAL_KONSULTAN, PRINCIPAL_TECHNICAL_WRITER, dan PRINCIPAL_ADMIN_PROJECT. Jika istilah PMO atau Principal tetap digunakan, tambahkan role-mapping eksplisit.

PMO approval authority is represented by MANAGEMENT in the current authorization model.

# 6. Perkuat DEMO-01 primary sector invariant

Unique constraint leadId + sectorId hanya mencegah sector yang sama dipilih dua kali. Constraint tersebut belum menjamin tepat satu primary sector. Tambahkan aturan bahwa jika Lead memiliki sector, tepat satu assignment harus primary; perubahan primary dilakukan dalam transaction; API memvalidasi primary secara eksplisit; dan “first selected” hanya menjadi UI default.

# 7. Klarifikasi sector deactivation

- Deactivated sector tetap valid untuk historical reporting.

- Deactivated sector tidak dapat dipilih untuk assignment baru.

- Existing Lead tidak kehilangan historical classification.

- Sistem meminta reclassification hanya pada kondisi bisnis yang ditentukan.

- Filter historical tetap menampilkan sector dengan label (Deactivated).

# 8. Simpan detail OTHER pada assignment yang tepat

Pertimbangkan menempatkan detail OTHER pada join records agar dapat digunakan oleh Lead dan Client tanpa ambiguity:

LeadSector.otherDetail
ClientSector.otherDetail

API harus mewajibkan detail ketika sector OTHER dipilih serta menghapus atau menolak stale detail ketika OTHER tidak lagi dipilih.

# 9. Normalisasi secondary Business Unit

Jangan menggunakan secondaryBusinessUnitIds String[]. Array tersebut tidak memiliki referential integrity, assignment role, effective dates, atau auditability. Gunakan normalized junction table. Primary BU tetap menjadi commercial owner, sedangkan BU tambahan dicatat sebagai supporting participants.

# 10. Koreksi janji mengenai sequential Lead numbering

Hindari pernyataan “numbers are never skipped”. Sistem harus menjamin atomic allocation, uniqueness, no duplicate number, transaction-safe allocation, serta reconciliation untuk ambiguous commit atau network failure.

Lead numbers are allocated atomically. Uniqueness and non-duplication are guaranteed, while exceptional gaps are reconciled and auditable.

# 11. Perbaiki compatibility direct-write handling

ORM middleware tidak dapat mencegat external script yang menulis langsung ke database. Pilih kebijakan eksplisit: integration wajib menggunakan API, gunakan database trigger, atau gunakan scheduled reconciliation. Nilai free-text yang tidak dapat dimapping tidak boleh otomatis membuat master sector dan harus masuk review queue.

# 12. Perjelas Pipedrive Product mapping

Jangan langsung memetakan Pipedrive Product ke OfferingCatalog. Gunakan integration mapping:

Pipedrive Product ID
→ Integration Mapping
→ OfferingCatalog ID

Unknown atau inactive Product harus masuk review queue dan tidak boleh membuat Offering master secara otomatis. Jangan menyatakan webhook atau Product mapping sudah tersedia jika belum diimplementasikan.

# 13. Jadikan VAT configurable dan versioned

- Berasal dari application settings atau tax policy.

- Dikonfirmasi Finance.

- Disimpan sebagai snapshot pada commercial revision.

- Menggunakan exact Decimal.

- Tidak mengubah historical calculation ketika default rate berubah.

# 14. Pertahankan keputusan yang sudah disetujui

- Normalized Industry Sector catalog

- Sector optional pada NEW dan mandatory pada stage lanjutan

- Client sector sebagai point-in-time Lead snapshot

- Primary-sector reporting untuk mencegah double counting

- Unknown sector masuk review queue

- Satu Primary BU

- Lineage ke Project, bukan Lead-to-Lead

- Opt-in Presales Workspace

- Pemisahan presales CAC dari delivery EVM

- Enam canonical Lead stages

- Audited probability override

- Point-in-time Offering snapshot

- Immutable Commercial Budget Revision

- Pipedrive tidak mengubah converted Project

- Project.clientId dikunci sementara Client.name tetap editable

# Expected Revised Deliverable

- Berstatus Decision Baseline Candidate.

- Tidak menyatakan capability sebagai implemented/tested tanpa bukti.

- Membedakan current state, approved decision, target design, implementation status, dan test evidence.

- Menyinkronkan DEMO-12 dengan Fase 1 yang sudah berjalan.

- Menempatkan Client Attribution Correction sebagai Fase 2.

- Memperbaiki model dual approval, role mapping, secondary BU, sector invariants, compatibility, dan Pipedrive mapping.

- Menyediakan matriks traceability per DEMO/FSD.

- Menyediakan daftar keputusan yang masih memerlukan stakeholder sign-off.

Setelah revisi tersebut selesai, dokumen dapat direview kembali untuk promosi ke baseline v1.00.