SECUREPROFIT HUB

Rekomendasi Konsolidasi Lima FSD

Commercial Forecasting, Margin Governance, and Delivery Baseline Control

Versi 1.0 — 30 Agustus 2026

Source baseline: 6417d5f

# Kontrol Dokumen

| Elemen | Keterangan |
| --- | --- |
| Produk | SecureProfit Hub |
| Dokumen | Rekomendasi Konsolidasi Lima WRICEF Functional Specification |
| Bahasa | Bahasa Indonesia |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal | 30 Agustus 2026 |
| Source baseline | 6417d5f |
| Audiens | Commercial, Finance, PMO, Delivery, Product, Architecture, Development, dan QA |

## FSD yang Dinilai

| ID | Judul |
| --- | --- |
| SPH-FSD-F-DEMO-06 | Read-Only Sequential Lead ID Preview Form Badge |
| SPH-FSD-I-DEMO-07 | Pipedrive Inbound Deal Margin Health Evaluator |
| SPH-FSD-E-DEMO-08 | Stage-Based Default Win Probability Automation |
| SPH-FSD-W-DEMO-10 | Proposal Stage Budgeting & Finance Margin Approval Gate |
| SPH-FSD-W-DEMO-11 | Approved Margin Project Baseline Auto-Sync Engine |

## Tujuan

Dokumen ini menyatukan penilaian atas lima FSD, membandingkan setiap asumsi dengan implementasi SecureProfit Hub saat ini, dan memberikan desain target, urutan dependency, estimasi, acceptance criteria, serta keputusan bisnis yang perlu disetujui sebelum pengembangan.

Kesimpulan eksekutif: Kelima FSD memiliki arah bisnis yang tepat, tetapi tidak aman diimplementasikan secara literal. Beberapa field, stage, role, endpoint, dan hubungan Lead–Project yang diasumsikan belum ada. Solusi harus dibangun sebagai satu state machine komersial yang versioned, auditable, concurrency-safe, dan terintegrasi dengan conversion serta ProjectBaseline yang sudah tersedia.

## Daftar Isi

- 1. Ringkasan Eksekutif

- 2. Current-State dan Gap Utama

- 3. Rekomendasi DEMO-06 Lead ID

- 4. Rekomendasi DEMO-07 Pipedrive Margin Evaluator

- 5. Rekomendasi DEMO-08 Probability Automation

- 6. Rekomendasi DEMO-10 Finance Approval Gate

- 7. Rekomendasi DEMO-11 Baseline Synchronization

- 8. Arsitektur Target Terpadu

- 9. State Machine dan Data Model

- 10. Integrasi Pipedrive dan Conversion

- 11. Roadmap dan Estimasi

- 12. Acceptance Criteria

- 13. Security, Audit, dan Concurrency

- 14. Perbaikan Wajib pada FSD

- 15. Keputusan Bisnis Terbuka

- 16. Rekomendasi Go/No-Go

# 1. Ringkasan Eksekutif

Lima FSD membentuk satu program pengendalian opportunity: Lead memperoleh nomor resmi; stage mengarahkan default probability; budget menghasilkan margin terverifikasi; Finance menyetujui satu revision yang immutable; Pipedrive memakai evaluator yang sama; dan hasil approval menjadi input conversion serta baseline delivery.

| Kemampuan | Tujuan | Rekomendasi status |
| --- | --- | --- |
| Lead numbering | Referensi resmi dan traceability | Layak, tetapi preview hanya estimasi; nomor final dialokasikan saat commit |
| Margin evaluator | Mendeteksi opportunity berisiko | Layak setelah cost source/mapping dan idempotency disepakati |
| Probability defaults | Forecast yang konsisten | Layak melalui configurable stage matrix dan override audit |
| Finance approval gate | Mencegah deal maju tanpa review | Prioritas utama; butuh workflow/revision/separation of duties |
| Baseline propagation | Menghindari re-keying ke delivery | Layak hanya melalui conversion dan ProjectBaseline existing |

## Urutan Prioritas

- Tetapkan stage, role, threshold, currency, VAT, dan approval policy.

- Bangun budget revision, margin evaluator, Finance approval, dan stage gate.

- Bangun configurable stage probability matrix dan audited override.

- Selaraskan Pipedrive ingestion dengan evaluator dan workflow yang sama.

- Propagasikan approved snapshot saat lead conversion, lalu gunakan ProjectBaseline existing.

- Tambahkan sequential Lead number dan UI preview yang tidak menjanjikan reservation.

# 2. Current-State dan Gap Utama

| Area | Kondisi saat ini / gap |
| --- | --- |
| Lead | CUID, stage, Float estimatedValue, Int probability default 20, Pipedrive IDs, convertedProjectId; belum ada leadNumber, cost, margin, approval, override, atau revision |
| Stages | NEW, QUALIFIED, PROPOSAL, NEGOTIATION, WON, LOST; CONTACTED dan CONTRACTING belum ada |
| Roles | SALES, MANAGEMENT, SUPER_ADMIN, FINANCE tersedia; Commercial Lead, Finance Controller, VP Finance bukan role sistem |
| Project | Memiliki contractValue dan estimatedCost Float; tidak memiliki baselineCost, laborBudget, materialBudget, presalesBudget, budgetApprovedAt, atau leadId |
| ProjectBaseline | Sudah menyimpan snapshot scope/schedule/cost/value; versioned per Project dan digunakan EVM |
| Change Request | Sudah membuat baseline baru saat approved change diterapkan |
| Conversion | Membuat DRAFT Project dan menandai Lead WON dalam transaksi; Project tidak ada sebelum conversion |
| Pipedrive webhook | Memverifikasi secret, mengembalikan 200, lalu menjalankan sync deal secara asynchronous |
| Lead updates | Belum memiliki stage probability matrix, override metadata, Finance gate, atau stage history |

Koreksi path: FSD menyebut web/src/pages/Leads.tsx. Path aktual adalah artifacts/web/src/pages/leads/index.tsx dan route API berada di artifacts/api-server/src/routes/leads.ts.

# 3. Rekomendasi DEMO-06 — Sequential Lead ID

## Masalah Desain FSD

GET /api/leads/next-id yang menghitung MAX tidak dapat mereservasi nomor. Dua pengguna dapat melihat preview yang sama. Delete, retry, multi-instance, dan year rollover juga membuat MAX-based allocation rapuh.

## Desain yang Direkomendasikan

- Tambahkan Lead.leadNumber yang unique dan immutable.

- Gunakan allocator database atomik per calendar year, bukan MAX + 1.

- Nomor authoritative baru dialokasikan di transaksi POST /api/leads.

- Preview harus diberi label “Estimated next ID — final ID assigned when saved”.

- Jangan gunakan preview pada proposal/email resmi sebelum Lead berhasil disimpan.

- Tentukan timezone year boundary; rekomendasi Asia/Bangkok atau timezone bisnis eksplisit.

- Jangan pernah reuse nomor milik Lead yang dihapus/soft-deleted.

- Backfill Lead lama dengan allocator yang dapat diulang dan diaudit.

## Format

Format yang disarankan: LEAD/YYYY/NNNN. Empat digit lebih aman daripada tiga jika volume tahunan berpotensi melebihi 999.

# 4. Rekomendasi DEMO-07 — Pipedrive Margin Evaluator

## Masalah Desain FSD

- Webhook payload saat ini berfungsi sebagai trigger deal ID, bukan sumber lengkap value/cost yang pasti.

- Lead belum memiliki estimated cost atau margin status.

- Pipedrive cost custom-field mapping belum tersedia.

- Webhook async memerlukan idempotency, stale-event protection, dan retry/dead-letter observability.

- hasLowMarginAlert boolean tidak cukup untuk HEALTHY, MODERATE, CRITICAL, dan UNVERIFIED.

- Threshold 25/35 harus configurable dan versioned.

## Desain yang Direkomendasikan

- Fetch authoritative deal detail setelah webhook; jangan percaya payload parsial.

- Map cost/value/currency melalui konfigurasi yang divalidasi.

- Gunakan satu shared margin evaluator untuk Pipedrive dan manual Lead budgeting.

- Simpan status UNVERIFIED bila cost/value/currency tidak lengkap.

- Simpan calculation inputs, result, threshold version, source, dan evaluatedAt.

- Deduplicate notification berdasarkan Lead + budget revision + status transition.

- Jalankan aturan yang sama pada webhook, polling, dan manual sync.

- Jangan block webhook response menunggu email; notification/email best-effort setelah persistence.

# 5. Rekomendasi DEMO-08 — Probability Automation

## Masalah Desain FSD

- Matrix mengandung CONTACTED dan CONTRACTING yang tidak ada pada LeadStage.

- Current probability default adalah 20, sehingga migration dapat mengubah forecast historis.

- isProbabilityOverridden boolean tidak menjelaskan siapa, kapan, nilai default apa, dan alasan override.

- Prompt “reset or keep” di UI tidak cukup; API tetap harus menerima keputusan eksplisit dan memvalidasinya.

## Desain yang Direkomendasikan

- Setujui stage taxonomy terlebih dahulu; jangan menambah stage hanya karena FSD menyebutnya.

- Simpan configurable StageProbabilityPolicy dengan effective version.

- Tambahkan probabilitySource: STAGE_DEFAULT, MANUAL_OVERRIDE, IMPORTED, LEGACY.

- Simpan override actor, timestamp, reason, dan policy version.

- WON harus 100 dan LOST harus 0 server-side.

- Stage transition dan probability update harus atomic dengan optimistic concurrency/version check.

- Existing probability=20 ditandai LEGACY; jangan di-reset massal tanpa keputusan bisnis.

- Weighted value dihitung dari authoritative estimated value × probability, bukan disimpan tanpa kebutuhan.

# 6. Rekomendasi DEMO-10 — Finance Margin Approval Gate

## Penilaian

Ini adalah fondasi utama bagi DEMO-07 dan DEMO-11. Workflow tidak boleh direpresentasikan hanya dengan marginApprovedAt karena budget dapat direvisi setelah approval, menghasilkan approval terhadap angka yang sudah berubah.

## State Machine yang Disarankan

| State | Makna |
| --- | --- |
| DRAFT | Budget sedang disusun Sales |
| SUBMITTED | Revision dikunci dan menunggu Finance |
| APPROVED | Revision tertentu disetujui |
| REJECTED | Ditolak dengan alasan |
| REVISION_REQUIRED | Harus dibuat revision baru |
| SUPERSEDED | Approval/revision lama digantikan oleh revision berikutnya |

## Data dan Rules

- Simpan CommercialBudgetRevision, bukan menumpuk semua field pada Lead.

- Revision berisi value, labor, material, sales/direct cost, currency, VAT basis, totals, margin, creator, dan version.

- Approval menunjuk revision ID yang immutable.

- Edit setelah submit harus membuat revision baru dan membatalkan applicability approval lama.

- Server menghitung total cost dan margin dengan Decimal policy.

- NEGOTIATION/WON gate harus memeriksa approved current revision dalam transaksi.

- Reject membutuhkan reason; resubmit menghasilkan version baru.

- Tentukan separation of duties dan siapa approver low-margin escalation.

- Role sistem gunakan FINANCE/MANAGEMENT/SUPER_ADMIN atau permission mapping; jangan hard-code jabatan yang tidak ada.

Financial precision: Nilai uang baru sebaiknya menggunakan Decimal dan rounding policy eksplisit. Current Lead/Project memakai Float, sehingga migration strategy dan reconciliation diperlukan.

# 7. Rekomendasi DEMO-11 — Project Baseline Synchronization

## Masalah Kritis

- Saat margin disetujui, Project biasanya belum ada.

- Project tidak memiliki leadId; hanya Lead.convertedProjectId yang menunjuk hasil conversion.

- Auto-create Project dari approve-margin melewati conversion rules, required client, Project ID, roles, dan transaction safeguards.

- Field baselineCost/laborBudget/materialBudget/presalesBudget/budgetApprovedAt yang disebut FSD belum ada.

- EVM sudah membaca current ProjectBaseline; membuat mekanisme baseline kedua akan menyebabkan drift.

## Desain yang Direkomendasikan

- Finance approval hanya mengunci approved CommercialBudgetRevision pada Lead.

- Lead conversion memakai approved revision sebagai authoritative financial input.

- Dalam conversion transaction, buat DRAFT Project dan simpan linkage convertedProjectId.

- Jangan inisialisasi baseline EVM saat Project masih DRAFT jika lifecycle saat ini membuat baseline pada ACTIVE.

- Saat ACTIVE transition, ProjectBaseline source ACTIVATION mengambil contractValue, estimatedCost, dates, dan plannedMandays yang sudah berasal dari approved revision.

- Perubahan setelah baseline dilakukan melalui ChangeRequest dan baseline version baru.

- Jangan direct-write PV/BAC; biarkan EVM menghitung dari current baseline.

- Existing converted/WON records tidak dimutasi retroaktif tanpa reconciliation approval.

Aturan inti: Jangan sync ke Project yang belum ada dan jangan membuat Project otomatis dari Finance approval. Reuse conversion, activation baseline, dan Change Request lifecycle yang sudah ada.

# 8. Arsitektur Target Terpadu

| Komponen | Tanggung jawab |
| --- | --- |
| LeadNumberCounter | Allocator atomik per tahun |
| StageProbabilityPolicy | Default probability per stage dan effective version |
| CommercialBudgetRevision | Snapshot value/cost/margin per revision |
| MarginApprovalDecision | Approve/reject/escalate terhadap revision immutable |
| MarginEvaluation | Hasil evaluator dari manual/Pipedrive source |
| Pipedrive Mapping | Custom-field map, currency, source timestamps, idempotency |
| Lead | Current stage, probability/source, current budget revision, approved revision, convertedProjectId |
| Project conversion | Membuat Project dari approved commercial snapshot |
| ProjectBaseline | Existing delivery baseline pada activation dan Change Request |
| AuditLog/Notification | Trace decisions dan deduplicated alerts |

## End-to-End Flow

1. Lead dibuat dan menerima nomor final atomic.

2. Stage transition memilih default probability atau audited override.

3. Sales membuat CommercialBudgetRevision.

4. Server menghitung margin dengan evaluator yang sama untuk manual dan Pipedrive.

5. Finance approve/reject revision tertentu.

6. API mencegah progression jika current revision belum approved sesuai policy.

7. Pipedrive update membuat revision/evaluation sesuai mapping dan idempotency rules.

8. Conversion mengambil approved revision, membuat DRAFT Project, dan menyimpan linkage.

9. Activation membuat ProjectBaseline existing.

10. Perubahan setelah activation melalui Change Request.

# 9. State Machine dan Data Model

## Lead Probability Metadata

- probability

- probabilitySource

- probabilityPolicyVersion

- probabilityOverriddenById

- probabilityOverriddenAt

- probabilityOverrideReason

- rowVersion atau updatedAt precondition

## Commercial Budget Revision

- leadId dan revisionNumber

- estimatedValue dan currency

- consultant/labor cost

- material/license cost

- sales/direct expense cost

- VAT/tax basis

- total estimated cost

- calculated margin percent/status

- source: MANUAL/PIPEDRIVE/IMPORT

- createdBy/createdAt

- state dan supersededAt

## Approval Decision

- budgetRevisionId

- decision

- approverId/role

- reason

- threshold/policy version

- decidedAt

- escalation level

- immutable audit reference

# 10. Integrasi Pipedrive dan Conversion

## Pipedrive

- Webhook harus diverifikasi sesuai mekanisme signature/secret aktual.

- Gunakan deal ID untuk fetch data authoritative.

- Bandingkan upstream updated timestamp untuk menolak stale update.

- Duplicate webhook tidak boleh membuat duplicate revision/notification.

- Missing cost menjadi UNVERIFIED, bukan HEALTHY.

- Zero/nonpositive value menjadi INVALID/UNVERIFIED menurut policy, bukan silent bypass.

- Manual dan polling sync harus menghasilkan hasil yang sama.

- Catat provider error tanpa raw secret atau sensitive payload.

## Conversion

- Conversion hanya memakai approved current revision jika policy mewajibkan.

- Recheck approval dan revision identity di transaction commit.

- Duplicate conversion request harus mengembalikan Project yang sama atau conflict deterministik.

- Project contractValue/estimatedCost diinisialisasi dari approved snapshot.

- Cost-component breakdown dapat dipersist sebagai snapshot tambahan bila reporting membutuhkannya.

- Baseline baru dibuat pada ACTIVE transition melalui ProjectBaseline.

# 11. Roadmap dan Estimasi

| Fase | Scope | Estimasi |
| --- | --- | --- |
| 0. Business workshop | Stages, roles, thresholds, VAT/currency, SoD, conversion timing | 2–4 hari |
| 1. Budget & approval core | Revision model, evaluator, Finance queue, decision/gate, audit | 13–21 SP |
| 2. Probability policy | Configurable matrix, override metadata, atomic transitions | 5–8 SP |
| 3. Pipedrive margin ingestion | Mapping, async idempotency, stale protection, alerts | 8–13 SP |
| 4. Conversion & baseline reuse | Approved snapshot propagation and lifecycle tests | 8–13 SP |
| 5. Lead numbering | Allocator, migration/backfill, preview/final UI, concurrency tests | 3–5 SP |
| 6. Shared hardening | OpenAPI/codegen, compatibility, migration, security, regression | 8–13 SP |

Estimasi total: Estimasi realistis end-to-end adalah 45–73 story points di luar workshop. Angka awal FSD mengabaikan migration, authorization, revision workflow, Pipedrive parity, conversion, code generation, concurrency, dan regression testing.

# 12. Acceptance Criteria

## Lead Number

- 100 parallel creates menghasilkan nomor final unique tanpa collision.

- Preview tidak pernah diklaim sebagai nomor reserved.

- Year rollover memakai timezone yang disetujui.

- Nomor tidak digunakan ulang setelah delete.

- Backfill dapat diulang dan menghasilkan reconciliation report.

## Probability

- Semua stage aktual memiliki default policy yang approved.

- WON=100 dan LOST=0 enforced server-side.

- Override menyimpan actor, reason, time, dan policy version.

- Stage change meminta keputusan eksplisit untuk override dan menggunakan optimistic concurrency.

- Legacy probability tidak berubah diam-diam.

## Budget dan Approval

- Server menghitung totals/margin menggunakan Decimal dan rounding policy.

- Approval selalu menunjuk revision immutable.

- Edit membuat revision baru dan supersede approval lama.

- Unauthorized approval/rejection/override ditolak.

- Stage progression ditolak jika approved current revision tidak tersedia.

- Boundary 25% dan 35%, zero/negative/missing values, VAT, dan currency diuji.

- Reject/resubmit/escalation menghasilkan audit trail lengkap.

## Pipedrive

- Duplicate dan stale webhook tidak menggandakan revision/alert.

- Webhook, polling, dan manual sync menghasilkan evaluator yang sama.

- Missing cost menjadi UNVERIFIED.

- Notification deduplicated per status transition/revision.

- Provider/email failure tidak merusak persisted Lead state.

## Conversion dan Baseline

- Approval tidak auto-create Project.

- Conversion atomic dan idempotent.

- Project values berasal dari approved revision yang masih current.

- Activation membuat satu current ProjectBaseline melalui mekanisme existing.

- Change Request membuat baseline version berikutnya.

- EVM membaca current baseline tanpa direct PV/BAC mutation.

- Legacy Lead/Project tetap berfungsi.

# 13. Security, Audit, dan Concurrency

## Security

- Cost dan margin hanya terlihat oleh role yang berhak.

- Submit, approve, reject, override, stage change, dan conversion memakai server-side authorization.

- Tentukan separation of duties; approver tidak boleh menyetujui submission sendiri jika policy melarang.

- Webhook memiliki verification, replay protection, payload bounds, dan rate limits.

- Tidak ada secret, token, PII, atau raw financial payload dalam log.

## Audit

- Budget revision creation/supersession.

- Margin calculation source dan policy.

- Probability default/override transitions.

- Approval/rejection/escalation.

- Stage transitions dan blocked attempts.

- Pipedrive ingestion result.

- Lead conversion dan Project linkage.

- ProjectBaseline creation dan Change Request application.

## Concurrency Tests

- Parallel lead numbering.

- Duplicate/stale webhook ordering.

- Concurrent stage and probability updates.

- Concurrent budget edits and submit.

- Duplicate approve/reject.

- Approval racing with new revision.

- Duplicate conversion.

- Baseline version and Change Request races.

# 14. Perbaikan Wajib pada FSD

| Bagian | Kebutuhan |
| --- | --- |
| Current vs target state | Nyatakan field/stage/role yang belum ada |
| Scope/non-scope | Batasi release per fase |
| Role matrix | Sales/Finance/Management/Super Admin permissions |
| State machine | Budget, approval, probability, conversion states/transitions |
| Data model delta | Models, constraints, precision, versioning, FK/delete behavior |
| API contract | Requests, responses, errors, idempotency/preconditions |
| Migration/backfill | Lead number, legacy probability, existing Pipedrive/WON records |
| Integration parity | Webhook, polling, manual sync, CSV/import |
| Concurrency | Allocator, stale updates, duplicate decisions/conversion |
| Audit/notification | Events, recipients, deduplication, failure semantics |
| NFR | Security, performance, monitoring, retention |
| Traceability | Requirement → implementation → test |

# 15. Keputusan Bisnis Terbuka

- Apakah CONTACTED dan CONTRACTING benar-benar ditambahkan ke LeadStage?

- Berapa default probability final per stage?

- Siapa yang boleh override dan apakah reason mandatory?

- Apakah threshold 25/35 global atau configurable per BU/offering?

- Apakah margin dihitung sebelum/after VAT, discount, dan third-party pass-through?

- Currency dan exchange-rate snapshot apa yang digunakan?

- Siapa standard approver dan siapa escalation approver?

- Apakah separation of duties diwajibkan?

- Pada stage mana approval menjadi mandatory?

- Apakah Pipedrive dapat membuat revision otomatis atau hanya evaluation draft?

- Kapan Lead number dianggap resmi: saat save atau saat draft dibuka?

- Apakah baseline delivery dibuat saat conversion atau activation? Rekomendasi: activation.

# 16. Rekomendasi Go/No-Go

## GO jika

- Stage taxonomy, probability, threshold, roles, dan financial formula disetujui.

- Approval versioned dan menunjuk immutable budget revision.

- Allocator Lead ID terbukti unique dalam concurrency test.

- Pipedrive ingestion idempotent dan stale-safe.

- Conversion rechecks approved revision secara atomic.

- ProjectBaseline existing digunakan sebagai satu-satunya baseline EVM current.

- Legacy Lead/import/conversion tetap kompatibel.

- Authorization dan audit tests lulus.

## NO-GO jika

- Preview ID masih dianggap reservation resmi.

- Approval hanya berupa timestamp pada mutable Lead.

- approve-margin mencoba membuat atau mengubah Project yang belum dikonversi.

- Margin manual dan Pipedrive memakai formula atau source berbeda.

- Stage gate hanya diterapkan di UI.

- Float baru digunakan tanpa precision/reconciliation policy.

- Role jabatan yang tidak ada di-hard-code.

- Migration dan legacy behavior belum ditentukan.

Rekomendasi akhir: Prioritaskan DEMO-10 sebagai workflow inti, gabungkan dengan DEMO-08, lalu selaraskan DEMO-07. Implementasikan DEMO-11 melalui conversion dan ProjectBaseline existing. DEMO-06 dapat berjalan paralel hanya jika preview diberi label non-authoritative dan nomor final dialokasikan saat save.

— Akhir Dokumen Rekomendasi —